攀枝花市胜利水利工程运行中心

2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（沙坝田水库维修养护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目单位基本情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心，为市水利局下属公益二类事业单位，中心内设4个科室：办公室、胜利管理科、沙坝田管理科、综合计划科，现有在职人员27人、退休人员3人。主要职能是负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

2．项目立项、资金申报的依据。

攀枝花市胜利水利工程运行中心作为沙坝田水库的管理单位，为保障水库工程安全，以及下游数十万人民群众生命财产安全，对水库工程的日常管理需经常性的检查、维修、养护，及时发现、排除险情。根据《四川省水利工程管理条例》，公益性水利工程所需的运行、管理、维修养护、水毁修复、续建配套、更新改造经费，按照水利工程隶属关系，纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

沙坝田水库维修养护经费严格按照财务管理制度专款专用，按照市财政划拨资金进行支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目预算的编制遵循统筹规划，合理安排，突出重点的原则，资金主要用于沙坝田水库枢纽工程及胜大引水渠的维修养护。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对沙坝田水库枢纽工程及胜大引水渠进行维修养护，主要内容：闸门、机电、钢绳维修保养；大坝坝坡除草、水面漂浮物打捞；新建排水沟；标识标牌制作等。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2021年完成沙坝田水库枢纽工程及胜大引水渠维修养护，确保水库安全运行。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

维修养护经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2021年度沙坝田水库维修养护经费预算申报金额为20万元。根据《攀枝花市财政局 关于 2021 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2021]1号文），维修养护经费年初预算批复为20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

2021年度沙坝田水库维修养护经费资金计划为20万元，均为攀枝花市财政资金。

2．资金到位。

根据《攀枝花市财政局 关于 2021 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2021]1号文），市财政下达沙坝田水库维修养护经费为20万元，截止评价时维修养护经费实际到位20万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

统计截止评价时点维修养护经费实际使用为14.24万元，资金使用率71.18%，剩余28.82%调整到胜利水库使用。

（三）项目财务管理情况。

沙坝田水库维修养护资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

沙坝田水库维修养护项目由科室负责人向领导班子做出初步规划汇报后，由中心主任办公会讨论决定项目是否实施。

（二）项目管理情况。项目在招投标、政府采购、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行，项目招标根据资金大小，按照招投标法以及政府采购法有关规定执行。

（三）项目监管情况。财政对其事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2021年预算计划数量指标2项，主要（1）枢纽工程维修养护；（2）胜大引水渠维修养护。实际完成2项，其中枢纽工程闸门除锈保养、机电维护、钢绳打油未实施，已在沙坝田水库除险加固工程实施，根据实际情况，增加了水面漂浮物打捞、标识标牌制作安装。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。2021年蓄水1770万m³，向胜利水库引水800万m³，向啊喇乡提供农业供水约186万m³，产生经济价值59.16万元。

2．社会效益。2021年完成了沙坝田水库枢纽工程及胜大引水渠的维修养护，确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、促进社会稳定。

3．生态效益。保障了水库下游河流生态流量及村、社森林防灭火需水。

4．可持续效益。通过项目实施，使水库及其渠道在抵御水旱灾害、保障人民生命财产安全和国民经济的发展、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。

5．服务对象满意度。对项目区发放了20分满意度调查问卷，回收20份调查问卷，满意度95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年在主管部门的指导下，中心领导监督，科室负责人负责落实，岗位责任人各司其职，按程序有序推进，较好的完成了维修养护项目实施，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

维修养护具有不确定性，只能在需要维修养护的项目中挑选最紧迫、最必要的项目进行维修。因此，实施的项目和年初申报的维修养护项目有一定的差异。

（三）相关建议。

下一步，我中心将更加细致地做好调查研究，对将要实施的项目做出科学预叛，尽可能地保证项目建设不偏离绩效目标。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

# 2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

（水库管理经费 ）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于攀枝花市胜利水库管理所更名的批复（攀编发〔2019〕87号）》明确的主要职责和《攀枝花市胜利水利工程运行中心职能职责及内设机构职能职责》、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知（攀编发〔2016〕8号）》精神，明确我单位为财政全额拨款公益二类事业单位，事业编制31名。现在职职工27名，退休职工3名。为保证机构正常运转，发挥水管单位公益职能，促进经济社会发展，实施以下项目，本项目实施地位于市胜利水利工程运行中心（仁和区仁和镇、大田镇、啊喇乡）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。实施办公楼维修维护、支付三条光纤租赁及网络通讯费用、监控网络设备及办公设备运行及维护费、防汛演练、业务培训 、防汛值班工作、两座水库的值班楼及跃进水库管理房的零星维修维护、浪渣清捞清运、安全环保及水环境综合治理的广告宣传等项目

2．项目应实现的具体绩效目标：保障中心整体工作正常运转、保障水库工程安全运行。保障下游群众生命财产安全。充分发挥水库工程综合效益。

通过以上项目实施，正常履行我单位职能职责，贯彻落实上级部门各项工作要求，确保水库平稳运行、安全度汛，实现灌区农民增收、经济社会稳定，力争建设成为全市水库标准化管理的行业标杆。

3．项目实际使用时根据事项紧急程度及资金情况略有变化。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀财资预[2021]1号文，该项目年初预算批复为68万。

（二） 资金使用情况 。

1．资金计划。

攀枝花市胜利水利工程运行中心水库管理经费资金计划68万元，均为攀枝花市财政资金。

2．资金到位。

根据《攀枝花市财政局 关于 2021 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2021]1号文），市财政下达我中心运行管理经费为68万元，截止评价时水库管理经费实际到位33.78万元，资金到位率49.68% 。

3．资金使用。

统计截止评价时点水库管理经费实际使用为33.78万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全，财务人员严格按照财务管理制度执行，并严格按照会计制度进行核算，账务处理及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量情况：我中心 2021年完成仁和办公区办公楼、胜利水库值班楼、沙坝田水库值班房的维修维护， 三条光纤租赁及网络通讯、完成对监控网络设备及办公设备的运行维护、完成防汛演练两次、业务培训及防汛值班工作、完成渠道的日常管护、跃进水库管理房的看护、及浪渣清理清运工作。

（2） 质量情况：工程及设备的维修维护质量合格、技能培训合格、值班值守在岗率100%；水质标准达到Ⅲ类及以上。

（3） 时效情况：截至2021年12月底，完成水库管理经费大部分项目的实施。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益 ：完成非税收入132万

（2）社会效益 ：保障用水、保证水库安全运行、解决仁和灌区群众生产生活用水、保障人饮安全 。

（3）生态效益 ：水质达标，提供水库下游河流生态流量，保障森林防灭火需水。

服务对象满意度 ：群众满意度≥95%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年顺利的完成了水库管理经费项目的实施。保障了本部门机构的正常运转、较好的完成日常工作任务

（二）存在的问题及建议。

加强预算编制，完善各项管理制度，提高财政资金使用效益。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

# 2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

# （胜利水库维修养护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目单位基本情况

攀枝花市胜利水利工程运行中心，为市水利局下属公益二类事业单位，中心内设4个科室：办公室、胜利管理科、沙坝田管理科、综合计划科，现有在职人员27人、退休人员3人。主要职能是负责胜利水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

2、项目资金申报的依据

按照《四川省水利工程管理条例》，公益性水利工程所需的运行、管理、维修养护、水毁修复、续建配套、更新改造经费，按照水利工程隶属关系，纳入同级财政预算。根据胜利水库实际情况，为保障水库工程安全，以及下游数十万人民群众生命财产安全，对水库工程的日常管理需经常性的检查、维修、养护，及时发现、排除险情。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

胜利水库维修养护经费严格按照财务管理制度专款专用，按照市财政划拨资金进行支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目预算的编制遵循统筹规划，合理安排，突出重点的原则，资金主要用于胜利水库的枢纽工程和渠道的维修养护及水库管理区域的维修养护。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对胜利水库进行维修养护，主要内容：大坝坝坡除草，闸门、启闭机、钢绳等维修养护，水库绿化管护和林木管护，渠道维修养护，防汛物料储备、演练等，确保水库正常运行。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划。

（1）数量目标

第一项：绿化管护、下水管更换。主要是对绿化管护、除草、浇水、补种等，对值班楼下水管更换，保障排水通畅，防止污染环境。

第二项：渠道、闸门维修养护。主要是对18.3公里渠道进行日常巡视检查、对伸缩止水缝等进行渗漏处理。放水设施，闸门除锈、钢绳打油、启闭机维修等。

第三项：工程运行用电。主要是各类工程机电设备及用电等。

（2）成本目标

第一项：绿化管护、下水管更换，成本目标为10万元。

第二项：枢纽工程及渠道工程，成本目标为20万。

第三项：环境整治，成本目标为15万。

（3）质量目标

合格率100%。

（4）时效指标

维修养护项目完成时间2021年12月31日以前。

2020年完成胜利水库和沙坝田水库枢纽、渠道工程维修养护，

3．项目合理性分析

胜利水库维修养护项目的实施，保障水库安全运行，以及下游数十万人民群众生命财产安全，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度胜利水库维修养护经费预算申报金额为45万元。攀枝花市财政局根据《关于批复2021年市级部门预算的通知》（财资预[2021]1号文）批复维修养护经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度胜利水库维修养护经费资金计划为45万元，均为攀枝花市财政资金。

2．资金到位。

根据《攀枝花市财政局 关于 2021 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2021]1号文）下达胜利水库维修养护经费为45万元，截止评价时胜利水库维修养护经费实际到位45万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

统计截止评价时点胜利水库维修养护经费实际使用为45万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度胜利水库维修养护资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

胜利水库维修养护项目由科室负责人依据需求编制实施方案后提交中心主任办公会审议， 审议通过后由责任科室负责实施。

（二）项目管理及监督情况。

项目在招投标、政府采购、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行；项目招标根据资金大小，按照招投标法以及政府采购法有关规定执行；金额在 3 万元以上政府采购限额以下由单位内部自行组织实施的项目按《攀枝花市胜利水利工程运行中心政府采购限额以下项目内部比选暂行办法》开展比选。项目金额在 3 万元以下的项目按《攀枝花市胜利水利工程运行中心政府采购目录外采购暂行办法》 执行。财政对其事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量情况

2021年完成数量指标3项，主要完成（1）绿化管护、除草、浇水、补种等，值班楼后山绿化区域安装滴喷灌系统，保障绿化成活率；（2）对18.3公里渠道进行日常巡视检查、对伸缩止水缝等进行渗漏处理。放水设施，闸门除锈、钢绳打油、启闭机维修等；（3）环境整治。其中下水管更换未实施，计划下一步纳入胜利水库除险加固实施。根据实际情况，调整为值班楼后山绿化区域滴喷灌系统安装。

2、质量情况

（1）绿化管护、滴喷灌系统已完成，达到保护环境，防止水土流失；（2）渠道工程和闸门及启闭机等维修养护已完成，保证渠道通畅、灌区用水安全、设施、设备正常运行；（3）环境整治及各类工程机电设备及用电已完成，保证安全用电，保护环境。综上，项目基本按照计划的绩效指标实施并完成，完成质量合格率100%。

3、时效情况

截止2021年12月底，项目全部完成，完成率100%。

4、成本情况

截止2021年12月底，项目资金实际到位45万元，实际使用45万元，项目的预期设定目标及资金使用均控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

1、项目实施的经济效益分析

2021年完成了胜利水库枢纽工程及渠道的维修养护，有效保障向灌区供水655万m3，实现农业生产全面增收。

2、项目实施的社会效益分析

2021年完成了胜利水库枢纽工程及渠道的维修养护，保障水库安全运行，长期发挥水库防洪减灾、农田灌溉等效益，保障灌区群众人畜饮水安全。

3、项目实施的生态效益分析

2021年完成了胜利水库枢纽工程及渠道的维修养护，有效保障下游河道生态生态流量，为灌区村、社森林防灭火需水提供他条件。

4、满意度指标完成情况分析

对项目区发放了20分满意度调查问卷，回收20份调查问卷，满意度98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，综合认为，2021年在主管部门的指导下，中心领导亲自挂帅监督项目实施推进，科室负责人负责落实项目各项措施，岗位责任人各司其职，按程序有序推进，较好的完成了维修养护项目实施，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

1、实施的项目和年初申报的维修养护项目有一定的差异。维修养护具有不确定性，只能在需要维修养护的项目中挑选最紧迫、最必要的项目进行维修；

2、预算的执行与初期制定的预算有一定的差异。由于制定预算时信息有限、预测不足，导致计算和计量产生差异。

（三）相关建议。

下一步，我中心将更加细致地做好调查研究，对将要实施的项目做出科学预叛，尽可能地保证项目建设不偏离绩效目标。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

# 2021年度部门预算项目支出绩效自评报告

# （胜利水库除险加固工程初步设计项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目单位基本情况

攀枝花市胜利水利工程运行中心，为市水利局下属公益二类事业单位，中心内设4个科室：办公室、胜利管理科、沙坝田管理科、综合计划科，现有在职人员27人、退休人员3人。主要职能是负责胜利水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

2、项目资金申报的依据

根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271 号）相关要求，胜利水库开展了水库大坝安全鉴定，2020年11月，胜利水库大坝安全鉴定通过省水利厅审查，鉴定结果为“三类坝”，建议对其尽早进行除险加固。根据建设项目基本程序要求，开展了胜利水库除险加固工程初步设计。前期工作经费纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

胜利水库除险加固工程初步设计经费严格按照财务管理制度专款专用，按照市财政划拨资金进行支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目预算的编制遵循统筹规划，合理安排，突出重点的原则，资金主要用于胜利水库除险加固工程初步设计。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

完成胜利水库除险加固工程初步设计取得水利厅批复。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

（1）数量目标

除险加固初步设计：包括工程检查1项，地质钻探1项10个孔，初设1项，施工图设计1项

（2）成本目标

合同签订后支付20万元作为预付款；提交初步设计成果并通过审查后支付30万元做为进度款。

（3）质量目标

合格率100%。

（4）时效指标

2021年10月以前完成设计并取得批复。

3．项目合理性分析

胜利水库除险加固工程初步设计是对工程的实施在技术上和经济上所进行的全面而详尽的安排，是基本建设计划的具体化，是整个工程的决定性环节，是组织施工的依据，它直接关系着工程质量和将来的使用效果。

通过对胜利水库除险加固设计，指导胜利水库整治，有效的解决胜利水库防洪安全隐患、大坝渗漏、工程安全隐患严重、大坝不能正常运行等问题。加快胜利水库除险加固，保障水库安全及人民生命财产安全，充分发挥防洪和兴利效应，促进经济效益、社会效益和环境效益。申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度胜利水库除险加固工程初步设计经费预算申报金额为50万元。根据《攀枝花市财政局关于下达胜利水库除险加固工程初步设计经费的通知》（财资农[2021]38号文）批复胜利水库除险加固工程初步设计经费。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度胜利水库除险加固工程初步设计资金计划为50万元，均为攀枝花市财政资金。

2．资金到位。

攀枝花市财政局以《关于批复2021年市级部门预算的通知》（财资预[2021]1号文），下达胜利水库除险加固工程初步设计资金为20万元，截止评价时胜利水库除险加固工程初步设计资金实际到位20万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

统计截止评价时胜利水库除险加固工程初步设计资金实际使用为20万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2021年度胜利水库除险加固工程初步设计资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

胜利水库除险加固工程初步设计由科室负责人依据需求提出方案后提交中心主任办公会审议，审议通过后由责任科室负责实施。

（二）项目管理及监督情况。

项目在招投标、政府采购、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行；项目招标根据资金大小，按照招投标法以及政府采购法有关规定执行；金额在 3 万元以上政府采购限额以下由单位内部自行组织实施的项目按《攀枝花市胜利水利工程运行中心政府采购限额以下项目内部比选暂行办法》开展比选。项目金额在 3 万元以下的项目按《攀枝花市胜利水利工程运行中心政府采购目录外采购暂行办法》 执行。财政对其事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量情况

2021年主要完成胜利水库除险加固工程初步设计报告，已上报省水利厅进行审查，完成了工程检查1项，地质钻探1项10个孔，初设1项。

2、质量情况

项目基本按照计划的绩效指标实施并完成，完成质量合格率100%。初设待批复，下一步将尽快通过审查取得批复

3、时效情况

截止2021年12月底，项目完成初设报告，完成率40%。初设待批复，下一步将尽快通过审查取得批复。

4、成本情况

截止2021年12月底，项目资金实际到位20万元，实际使用20万元，项目的预期设定目标及资金使用均控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

1、项目实施的经济效益分析

项目实施保证9万亩农田、果林灌溉，增加农民收入。

2、项目实施的社会效益分析

项目实施保障下游仁和镇、51街道等10万人口生命财产安全。

3、项目实施的生态效益分析

项目实施保证生态用水，每年提供20万立方米生态用水。

4、满意度指标完成情况分析

对项目区发放了20分满意度调查问卷，回收20份调查问卷，满意度98%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，综合认为，2021年在主管部门的指导下，中心领导亲自挂帅监督项目实施推进，科室负责人负责落实项目各项措施，岗位责任人各司其职，按程序有序推进，较好的完成了项目实施。

（二）存在的问题。

预算的执行与初期制定的预算有一定的差异。由于制定预算时信息有限、预测不足，导致计算和计量产生差异。

（三）相关建议。

下一步，我中心将更加细致地做好调查研究，对将要实施的项目做出科学预叛，尽可能地保证项目建设不偏离绩效目标。