2020年度沙坝田水库除险加固

工程资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景。

2019年12月，根据《水库大坝安全评价导则》（SL258—2017）及《水库大坝安全鉴定办法》（水建管〔2003〕271号），邯郸市水利水电勘测设计研究院完成了《攀技花市大竹河水利工程一期项目沙坝田水库安全鉴定报告》，鉴定结论沙坝田水库大坝为二类坝，需要进行除险加固。2020年3月，攀枝花市水利局下达了《沙坝田水库大坝安全鉴定报告书》。2020年5月，我中心通过公开竞选方式委托广东粤水电勘测设计有限公司编制了《攀枝花市大竹河水利工程一期项目沙坝田水库除险加固工程初步设计报告》。2020年6月，攀枝花市水利局以攀水函［2020］112号下达了批复，同意整治方案。

(二) 项目主要内容。

本次工程主要建设内容为：对大坝渗流、渗流量、水平位移、垂直位移釆用安全自动化监测系统，在下游坝坡检测墩设置纵向钢结构巡检通道155m；后边坡勾缝、清理后边坡杂草；更换老沙坝田坝顶1592.4m至1624.5m的止水带；整治大坝防浪墙；对溢洪道、冲砂涵洞、放水涵洞启闭钢绳打油，对启闭机进行除锈除尘维护，对启闭机层地板进行防滑处理250m2，增设50kw自动（带手动）启闭系统的柴油发电机组；整治3.5m宽防汛抢险道路350m；增设石刻水库名称标识；库尾设置浮筒式拦污绳；对量水堰两岸进行防渗处理，四周增设挡水墙，避免雨水进入量水堰渠道。

二、项目实施

2020年6月，攀枝花市水利局以攀水函〔2020〕112号文下达批复总投资253.12万元，资金来源为中央和省级财政水利发展资金。2020年1月，攀枝花市财政局、攀枝花市水利局《关于下达2020年中央和省级财政水利发展资金预算的通知》攀财农资〔2020〕2号，下达2020年中央和省级财政水利发展资金225万元。

项目于2020年8月23日开工，2020年12月22日主体工程完工，2021年1月8日通过合同工程完工验收，2021年3月底完成蓄水验收，按照规定计划于2021年底完成竣工验收。

我中心作为项目实施单位，精心组织和实施了本项目。一是成立专门领导小组；二的严格按水利基本建设程序办事；三是贯彻落实项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等；四是从严把关，加强工程质量和安全管理；五是切实加强工程财务管理。

三、项目绩效目标

项目的建成，消除了水库安全隐患，完善了工程管理设施，保障了工程安全度汛，保障了水库下泄生态流量，促进了下游河道生态恢复；改善了农田灌溉、人畜饮水等生产生活条件，促进了灌区农村经济持续稳定发展，也能促进灌区农村产业结构调整，促进农民增收，帮助群众脱贫致富，维护社会稳定；同时，项目的实施也为下游河道沿线森林草原防灭火设施提供用水需求。总之，通过对本项目的实施完成，既有显著的经济效益，又有巨大的社会效益。

2020年度胜利水库干渠

抗旱节水改造项目资金绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目背景。

胜利水库干渠沿大河右岸布置，行进于大河右岸半山腰中，渠首与胜利水库放水隧洞出口相连，渠尾通过向阳隧洞到达金沙江右岸灌区，全长18.763Km，其中隧洞23座共长16.2365Km,明渠暗拱共长1.6375Km,涵洞12座共长0.281Km，暗涵5处共长0.116Km，渡槽6座共长0.492Km。干旱缺水始终制约着灌区农村经济发展，干支渠渠系工程配套不很完善，加之处于石英闪长岩风化区，土质沙化严重，输水存在严重的跑、漏、渗现象，造成渠系水利用率级低，旱季输水过程中，农户争水抢水偷水现象时有发生，由此引发灌区用水矛盾十分突出。

本次项目实施可有效改善项目区争水、抢水、偷水情况，最大程度保护干渠不受破坏，进一步提高灌区群众节约用水意识，规范灌区用水秩序，使有限水资源发挥最大经济社会效益，对促进农民增收、农业增产、农村增效有积极意义。且本项目实施后，初步估计每年能节约胜利水库水量30万m3，节约的水量可以通过阿署达支渠至巴斯箐斗渠再引至攀西科技城作生态用水。

(二) 项目主要内容。

本次胜利水库干渠抗旱工程节水改造建设内容为：新建蓄水池3个(三棵树1000 m3，小火山300 m3，豹子洞300 m3)，新建引水管道2734.35m(DN630长174m,DN300长1169.25m，DN200长1285.7m,DN75长105.4m)，新增闸阀70个(300mm15个，200mm3个，100mm3个，75mm53个)及DN630蝶阀(0.8MPA)1套和1330mm×970mm×6mm节制闸3套，管理房4座。

二、项目实施

2019年12月，攀枝花市财政局攀枝花市水利局《关于下达2019年省级财政农业生产和水利救灾资金的通知》(攀财农资[2019]100号)安排给攀枝花市胜利水利工程运行中心预防灌区干旱所需的设施建设和物资设备补助资金200万元，我中心作为项目实施单位，进精心组织和实施了本项目。一是成立专门领导小组；二的严格按水利基本建设程序办事；三是贯彻落实项目法人制、招标投标制、建设监理制和合同管理制等；四是从严把关，加强工程质量和安全管理；五是切实加强工程财务管理。

三、项目绩效目标

项目的建成，增强了灌区农业抵御自然灾害风险及通过综合生产的能力，改善了农田灌溉、人畜饮水等生产生活条件，提高了农作物产量，促进了灌区农村经济持续稳定发展，也能促进灌区农村产业结构调整，促进农民增收，帮助群众脱贫致富，维护社会稳定。同时，项目的实施也是积极探索和引导群众开发商品农业的新路子。项目实施后，一是直接改善灌区灌面4500亩， 使2500余名群众受益；二是每年至少能节约30万m3水量用于补充攀西科技城生态用水的不足，推动攀枝花市“两城”建设，实现攀枝花市政府提出的以新发展理念推动产业转型升级战略目标。总之，通过对本项目的实施完成，即有显著的经济效益，又有巨大的社会效益。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（维修养护经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1、项目单位基本情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心，为市水利局下属公益二类事业单位，中心内设4个科室：办公室、胜利管理科、沙坝田管理科、综合计划科，现有在职人员25人、退休人员2人。主要职能是负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

2、项目资金申报的依据。

攀枝花市胜利水利工程运行中心作为胜利水库和沙坝田两座水库的管理单位，为保障水库工程安全，以及下游数十万人民群众生命财产安全，对水库工程的日常管理需经常性的检查、维修、养护，及时发现、排除险情。根据《四川省水利工程管理条例》，公益性水利工程所需的运行、管理、维修养护、水毁修复、续建配套、更新改造经费，按照水利工程隶属关系，纳入同级财政预算。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

中心维修养护经费严格按照财务管理制度专款专用，按照市财政划拨资金进行支付。

4．资金分配的原则及考虑因素。

项目预算的编制遵循统筹规划，合理安排，突出重点的原则，资金主要用于胜利水库和沙坝田两座水库的枢纽工程及渠道的维修养护。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

对胜利水库和沙坝田水库进行维修养护，主要内容：建设沙坝田水库打井、蓄水池、供水及管网；维修改造完成沙坝田水库用电线路、高压电缆等；对大坝坝坡除草，闸门、启闭机、钢绳等维修养护，水库绿化管护，渠道维修养护，防汛物料储备、演练等工作。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划

2020年完成胜利水库和沙坝田水库枢纽、渠道工程维修养护，确保水库安全运行。

3．项目合理性分析。

维修养护经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2020年度维修养护经费预算申报金额为80万元。根据《攀枝花市财政局 关于 2020 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2020]3号文），维修养护经费年初预算批复为80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2020年度维修养护经费资金计划为80万元，均为攀枝花市财政资金。

2．资金到位。

根据《攀枝花市财政局 关于 2020 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2020]3号文），市财政下达维修养护经费为80万元，截止评价时维修养护经费实际到位80万元，资金到位率100%。

3．资金使用。

统计截止评价时点维修养护经费实际使用为80万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

攀枝花市胜利水利工程运行中心2020年度维修养护资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

维修养护项目由科室负责人向领导班子做出初步规划汇报后，由中心主任办公会讨论决定项目是否实施。

（二）项目管理及监督情况。

项目在招投标、政府采购、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行，项目招标根据资金大小，按照招投标法以及政府采购法有关规定执行。财政对其事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1、数量情况

2020年预算计划数量指标6项，主要（1）饮水深井取水工程；（2）闸门及启闭机等维修养护；（3）防汛抢险道路维修改造；（4）坝坡除草、白蚁防治；（5）工程运行用电、绿化管护等（6）防汛抗旱抢险、渠道管护经费。实际完成6项，其中防汛抢险道路维修改造未实施，计划下一步纳入胜利水库除险加固实施。根据实际情况，增加了抽水设施改造、消防设施设备安装。

2、质量情况

（1）饮水深井取水工程已完成，达到饮用水标准，保障水库管理人员身体健康；（2）闸门及启闭机等维修养护已完成，保证设施、设备正常运行；（3）坝坡除草、白蚁防治已完成，消除不安全隐患，便于巡查管理；（4）工程运行用电、绿化管护等已完成，保证安全用电，保护环境，防止水土流失；（5）防汛物资储备、演练、渠道管护已完成，保障水库汛期安全运行；（6）抽水设施改造、消防设施设备安装已完成。综上，项目基本按照计划的绩效指标实施并完成，完成质量较好。

3、时效情况

截止2020年12月底，项目全部完成，完成率100%。

4、成本情况

截止2020年12月底，项目资金实际到位80万元，实际使用80万元，项目的预期设定目标及资金使用均控制在预算范围内。

（二）项目效益情况。

1、项目实施的社会效益分析

2020年完成了胜利水库和沙坝田两座水库枢纽工程及渠道的维修养护，确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、促进社会稳定。

2、满意度指标完成情况分析

对项目区发放了20分满意度调查问卷，回收20份调查问卷，满意度99%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

根据对项目绩效评价指标体系各项指标的分析，综合认为，2020年在主管部门的指导下，中心领导亲自挂帅监督项目实施推进，科室负责人负责落实项目各项措施，岗位责任人各司其职，按程序有序推进，较好的完成了维修养护项目实施，达到了预期目标。

（二）存在的问题。

维修养护具有不确定性，只能在需要维修养护的项目中挑选最紧迫、最必要的项目进行维修。因此，实施的项目和年初申报的维修养护项目有一定的差异。

（三）相关建议。

下一步，我中心将更加细致地做好调查研究，对将要实施的项目做出科学预叛，尽可能地保证项目建设不偏离绩效目标。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

- 2020年度部门预算项目支出绩效自评报告

（运行管理费 ）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《中共攀枝花市委机构编制委员会关于攀枝花市胜利水库管理所更名的批复（攀编发〔2019〕87号）》明确的主要职责和《攀枝花市胜利水利工程运行中心职能职责及内设机构职能职责》、《中共攀枝花市委机构编制委员会关于调整市水务局所属事业单位有关机构编制事项的通知（攀编发〔2016〕8号）》精神，明确我单位为财政全额拨款公益二类事业单位，事业编制31名。现在职职工30名，退休职工3名。为保证机构正常运转，发挥水管单位公益职能，促进经济社会发展，实施以下项目，本项目实施地位于市胜利水利工程运行中心（仁和区仁和镇、大田镇、啊喇乡）。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。实施办公楼维修维护、购置了办公家具、支付三条光纤租赁及网络通讯费用、监控网络设备及办公设备运行及维护费、防汛演练、业务培训 、防汛值班工作、两座水库的值班楼及跃进水库管理房的零星维修维护、浪渣清捞清运、安全环保及水环境综合治理的广告宣传等项目

2．项目应实现的具体绩效目标：保障中心整体工作正常运转、保障水库工程安全运行。保障下游下游群众生命财产安全。充分发挥水库工程综合效益。

通过以上项目实施，正常履行我单位职能职责，贯彻落实上级部门各项工作要求，确保水库平稳运行、安全度汛，实现灌区农民增收、经济社会稳定，力争建设成为全市水库标准化管理的行业标杆。

3．项目实际使用和申报内容一致。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据攀财资预[2021]1号文，该项目年初预算批复为60万。

（二） 资金使用情况 。

1．资金计划。

攀枝花市胜利水利工程运行中心运行管理费资金计划60万元，均为攀枝花市财政资金。

2．资金到位。

根据《攀枝花市财政局 关于 2020 年市级部门预算的批复》（攀财资预[2020]3号文），市财政下达我中心运行管理经费为60万元，截止评价时维修养护经费实际到位60万元，资金到位率100% 。

3．资金使用。

统计截止评价时点维修养护经费实际使用为60万元，资金使用率100%。

（三）项目财务管理情况。

我中心财务管理制度健全， 财务人员严格按照财务管理制度执行，并严格按照会计制度进行核算， 账务处理及时。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量情况：我中心 2020年完成仁和办公区办公楼、胜利水库值班楼、沙坝田水库值班房的维修维护，购置办公家具、三条光纤租赁及网络通讯、完成对监控网络设备及办公设备的运行维护、完成防汛演练两次、业务培训及防汛值班工作、完成渠道的日常管护、跃进水库管理房的看护、及浪渣清理清运工作。

（2） 质量情况：工程及设备的维修维护质量合格、技能培训合格、值班值守在岗率100%；水质标准达到Ⅲ类及以上。

（3） 时效情况：截至2020年12月底，完成运行管理费各项目的实施。

（二）项目效益情况。

（1）经济效益 ：完成非税收入177.15万

（2）社会效益 ：保障用水、保证水库安全运行、解决仁和灌区群众生产生活用水、保障人饮安全 。

（3）生态效益 ：水质达标，提供水库下游河流生态流量，保障森林防灭火需水。

服务对象满意度 ：群众满意度≥95%

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2020年顺利的完成了运行管理费项目的实施。保障了本部门机构的正常运转、较好的完成日常工作任务

（二）存在的问题及建议。

加强预算编制，完善 各项管理制度，提高财政资金使用效益。