附件4

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市胜利水库等6座中型水库水雨情与水资源

监测设施建设项目经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照四川省水利厅《关于做好四川省重要中小型水库水雨情与水资源监测设施建设的通知》（川水函〔2022〕311号）要求，以及局党组会议纪要，市水利局组织市水资源河湖保护中心组织实施攀枝花市胜利水库等6座中型水库水雨情与水资源监测设施建设项目。主要建设任务包括：完成6座水库水雨情与水资源监测设施建设，定时自动采集信息数据并传输，根据工作需要进行即时召测，保证各水库水雨情与水资源监测站和全省水旱灾害防御决策支持系统、水资源调配系统、水库动态监管预警系统的互联互通。

根据2023年工作计划测算对攀枝花市胜利水库等6座中型水库水雨情与水资源监测设施建设项目进行了预算申报，财政厅、水利厅以川财农〔2022〕9号文下达2022年省级水利发展资金120万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是深入贯彻新时期四川水利高质量发展“3226”总体工作思路，加快推进水文、水资源、水生态、水安全基础能力提升项目和相关工作，充分应用先进科技手段和技术装备，建设一批布局合理、功能完善的重要水库水雨情与水资源监测站，填补区域水文水资源监测信息盲区，强化水资源动态监测，提高重要水库洪水预警预报水平。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。资金计划财政拨款120万元，该项目实际到位资金120万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。因该项目建设内容变化，合同约定单位违约等情况，实际合同金额变更为78.79万元，截至2023年底，项目实际支出78.79万元，执行率100%，结余41.21万元，为合同约定支付后的结余资金。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

我局严格按照《四川省水利厅关于做好四川省重要中小型水库水雨情与水资源监测设施建设的通知》（川水函〔2022〕311号）以及《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9号）要求开展项目实施。

2.项目管理情况。

项目实施期间，我局严格遵循《四川省水利厅关于做好四川省重要中小型水库水雨情与水资源监测设施建设的通知》（川水函〔2022〕311号）及有关项目建设管理工作要求，落实项目参建单位按月报送项目进展台账和巡检报告，并安排专人全程做好档案的具体管理工作，按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。

3.项目监管情况。

本项目严格按照《合同法》有关规定开展工作，在项目实施及运行维护期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，运维达到要求。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

攀枝花市胜利水库等6座中型水库水雨情与水资源监测设施建设项目涉及的水库雨水情测报升级改造和水资源监测设施建设，已按合同约定完成全部建设任务，项目档案资料基本齐全，项目质量合格，项目投资控制合理，已于2023年12月13日完成竣工验收。

（二）项目效益情况。

项目建成后有力地推进了水利工程和新型基础设施建设相融合，加快水利工程智慧化、国家水网智能化，推进涉水业务智能应用。基于信息融合共享、工作模式创新、业务流程优化、应用敏捷智能等思路，推进涉水业务智能应用，提升信息整合共享和业务智能管理水平。

该项目圆满完成省级下达的目标任务，完成6座中型水库雨水情测报升级改造和水资源监测设施建设，水文、水资源、水生态、水安全基础能力全面提升，设施布局合理、功能完善，强化了水资源动态监测，提高重要水库洪水预警预报水平。公众满意度95%。经自评，该项目综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

- （山洪灾害防治）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

- 根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2023年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕183号），下达攀枝花市本级山洪灾害防治经费67万元（均为省级经费）。

（二）项目绩效目标。

- 项目主要内容：完成全市已建山洪灾害防治非工程措施自动雨量站“测定”，市级山洪灾害隐患排查。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金67万元，到位资金67万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。项目资金实际支付为63.9万元。资金开支范围为全市已建山洪灾害防治非工程措施自动雨量站“测定”，市级山洪灾害隐患排查。资金支付率95.37%，2023年剩余资金3.1万元，因2023年工作任务未达到合同约定的支付条件，计划2024年达到支付条件后支付，截至目前，已进入支付流程，尽快完成支付。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后，我局选定第三方专业队伍，完成全市已建山洪灾害防治非工程措施自动雨量站“测定”，排查发现问题41个；完成市级山洪灾害隐患排查，相关成果资料已通过验收。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年目标绩效任务已全面完成。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

完成全市已建山洪灾害防治非工程措施自动雨量站“测定”，排查发现问题41个；完成市级山洪灾害隐患排查，相关成果资料已通过验收。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（二期）经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

按照《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2022年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2022〕9号），下达攀枝花市山洪灾害防御调度会商系统升级改造集成项目（二期）资金共81万，按照局党组统一安排，项目由市水资源配置工程推进中心具体实施。符合资金管理办法等相关规定。该项目通过公开招投标确定由中国移动通信集团四川有限公司攀枝花分公司承建，于2022年6月完成建设，9月完成项目验收。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：全面改造市级平台高清mcu（4k）、市级高清终端（4k），各县（区）高清终端（1080p），高清摄像机，结合实际升级数字麦克风，核心路由器、交换机和防火墙。

2．系统升级正常运行后，将有效保障会商调度工作，为防汛减灾决策部署奠定基础。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

- 1．资金计划及到位。项目资金计划为81万元，到位资金81万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。项目资金实际支付为80.85万元。资金支付率99.81%，结余资金0.15万元为招投标结余资金。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后，我局选定第三方专业队伍，完成市级平台高清mcu（4k）、市级高清终端（4k），各县（区）高清终端（1080p）改造，升级高清摄像机、数字麦克风，核心路由器、交换机和防火墙等，项目已完成验收工作。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目全年目标绩效任务已全面完成。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目有招投标结余资金，无违规使用记录。

（二）项目效益情况。

市级平台高清mcu（4k）、市级高清终端（4k），各县（区）高清终端（1080p）改造，升级高清摄像机、数字麦克风，核心路由器、交换机和防火墙等，项目已完成验收，运行正常。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（入驻政务中心单位租金、物业费及水电费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按攀办发〔2022〕79号文件要求市级部门入驻政务服务中心产生的租金、水电等有关部门运转费用，由市级入驻部门按各自渠道承担。申报入驻政务中心单位租金、物业费及水电费1.48万元。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

足额支付市水利局派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金1.48万元，到位资金1.48万元，资金到位率100%，到位及时。

2.   资金使用。项目资金实际支付1.48万元，资金开支范围为市水利局派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

2023年度应支付市水利局派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费按付款进度要求及时足额支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按付款进度要求对派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费支付，高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

市水利局派驻政务服务中心窗口的入驻政务中心单位租金、物业费及水电费及时足额支付，保障了涉水审批窗口的正常运转，服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制）

- 项目概况

- 项目资金申报及批复情况。

根据2020年7月《四川省财政厅 四川省扶贫开发局〈关于下达2020年中央和省级大中型水库移民后期扶持基金预算的通知〉》(川财农〔2020〕89号)文件精神“各地可在省级资金中安排一定的移民后期扶持“十四五”规划编制经费和培训费，”申报了攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制项目1个（11.5万元），并上报了目标绩效到省水利厅备案。截至目前，规划报告已编制完成，且通过了市政府审核和省级部门备案。本项目符合资金管理办法等有关规定。

- 项目绩效目标。

主要用于编制攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划，编制费11.5万元。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容是编制《攀枝花市大中型水利水电工程移民“十四五”规划》文本一本，与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

攀财资农〔2023〕37号文件下达我局规划编制项目资金11.5万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。

截至目前，已完成该项目11.5万元的资金支付。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制工作属于职能转隶移交延续项目，经过专家组评审，报市政府审定后，由攀枝花市水利水电工程移民工作办公室印发实施。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

截至目前，长江勘测规划设计研究有限责任公司已经完成大中型水利水电工程移民“十四五”规划编制工作，且通过了市政府审核和省级部门备案。编制资金11.5万元已完成支付。

（二）项目效益情况。

已审定的大中型水利水电工程移民“十四五”规划报告将作为2021—2025年攀枝花市大中型水利水电工程移民政策落实的依据。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市中小河流治理总体方案）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。《攀枝花市中小河流治理总体方案》是贯彻落实水利厅、财政厅联合印发《关于开展中小河流治理总体方案编制工作的通知》，要求市级组织开展辖区内中小河流调查评估和中小河流治理方案编制，汇总审核编制成果，形成市级总体方案，指导县级开展编制工作，配合建立全国中小河流治理信息综合管理系统，协助完成省级总体方案编制。

2022年12月，经市政府常务会议2022年第24次会议审议通过，《攀枝花市中小河流治理总体方案》编制资金使用计划在《2022年攀枝花市规划及重大项目前期工作经费安排建议清单（第二批）》予以安排，资金使用按照《攀枝花市规划及重大项目前期工作经费管理办法（试行）》（攀发改发〔2022〕8号）执行。

（二）项目绩效目标。完成攀枝花市11条河流治理方案的技术审查，并逐河流出具技术审查意见后支付合同总金额的30%。合同总金额为26.5万元，2023年度总体目标完成后支付7.95万元。

（三）项目资金申报相符性。项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金7.95万元，到位资金7.95万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。项目资金实际支付为7.95万元。资金开支范围为完成攀枝花市11条河流治理方案的技术审查,并逐河流出具技术审查意见。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后，市水利局按照中央、省关于开展中小河流治理总体方案要求积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

项目已完成2023年总体目标，完成攀枝花市11条河流治理方案的技术审查，并逐河流出具技术审查意见，支付合同总金额的30%，即7.95万元。《攀枝花市中小河流治理总体方案》编制工作顺利推进。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。《攀枝花市中小河流治理总体方案》实施后可综合治理河长130.41km，保护人口13.57万人，保护耕地5.42万亩，《攀枝花市中小河流治理总体方案》已纳入《全国中小河流治理总体方案》，争取到2023年增发国债资金2.639亿元，服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。无

（二）相关建议。无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（水资源监管设施运行维护）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

水资源监管设施是指纳入国家在线监控的取用水计量监控设施，我市现有水量监控设施76个。水资源监管设施的运行维护工作是落实习总书记生态环境保护重要指示精神及省对我市最严格水资源管理制度考核重要指标之一，是我市水资源税改革试点工作的重要组成部分，是水利部门前期对纳税户进行水量核定准确性的基础保障，是关系到我市水资源税足额征收的重要支撑。要做好以上工作，最重要的就是加强水资源监管设施的日常运行维护，落实运维资金及队伍，按时开展巡检，发现问题第一时间赶赴现场处理，确保监控设施的上报率、完整率、及时率达到目标值。

本项目依据《水利部办公厅关于加强国家水资源管理系统运行维护工作的通知》（办资源〔2017〕30号）、《四川省水资源监控系统运行维护管理办法的通知》（川水函〔2017〕446号）的要求，需对我市已建成的国家水资源监管设施开展年度运行维护，确保监管设备正常运行。

根据项目合同及设备运维要求，市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

确保76个取水计量设施正常运行，并及时将监测数据上传国家、省监控平台。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目涉及资金共计20.94万元，主要为市财政资金，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出20.94万元，资金开支范围主要为水资源监管设施运行维护经费，已完成全部支付，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目财务管理制度健全、有专门机构负责、均严格按照会计核算及账务处理开展工作。对照资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目组织管理架构及具体实施流程完善，由局水政水资源科负责组织实施，按时开展日常监管、严格执行相关管理制度，发现问题第一时间督促运维单位赶赴现场处理，确保监控设施的上报率、完整率、及时率达到目标值。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目涉及76个取水计量设施运行维护，运行维护主要是确保数据及时将监测数据上传国家、省监控平台。运行维护期为2023年，项目涉及资金共计20.9423万元，暂无结余。经查，2023年运行维护综合值≥85%，达到运维要求。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，是我市水资源税改革试点工作的重要组成部分，是水利部门前期对纳税户进行水量核定准确性的基础保障，是关系到我市水资源税足额征收的重要支撑。2023年，全市水资源税共计征收1.489亿元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（国家水资源监控能力建设（二期）水质监测站运行维护采购项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

国家水资源监控能力建设（二期）水质监测站运行维护采购项目是指纳入国家在线监控的饮用水水源地水质监测设施，我市现有水质监测站2个。

水质监测站运行维护工作是落实习总书记生态环境保护重要指示精神及省对我市最严格水资源管理制度考核重要指标之一，在中央生态环境保护督察中，水质监管是其中重点督察检查内容。要做好以上工作，最重要的就是加强水质监测站运行维护工作，落实运维资金及队伍，按时开展巡检，发现问题第一时间赶赴现场处理，确保监控设施的上报率、完整率、及时率达到目标值。

项目资金申报、批复等均符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

确保2个水质监测站点正常运行，并及时将监测数据上传国家、省监控平台。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目涉及资金共计17.5万元，主要为市财政资金，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出17.5万元，资金开支范围主要为水质监测站点运行维护经费，已完成全部支付，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目财务管理制度健全、有专门机构负责、均严格按照会计核算及账务处理开展工作。对照资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目组织管理架构及具体实施流程完善，由局水政水资源科负责组织实施，按时开展日常监管、严格执行相关管理制度，发现问题第一时间督促运维单位赶赴现场处理，确保监控设施的上报率、完整率、及时率达到目标值。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目涉及2个水质监测站点运行维护，运行维护主要是确保水质监测站点设施设备运行正常，并及时将监测数据上传国家、省监控平台，防止出现水污染情况，及时预警。运行维护期为2023年，项目涉及资金共计17.5万元，暂无结余。经查，2023年运行维护综合值≥91%，达到运维要求。

（二）项目效益情况。

该项目的实施，直接关系到人民群众饮水安全，是落实习总书记生态环境保护重要指示精神及省对我市最严格水资源管理制度考核重要指标之一。在中央生态环境保护督察中，水质监管是其中重点督察检查内容。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（水利质量监督考核经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据①《四川省水利工程管理条例》第二十条第二款：“县级以上地方人民政府应当建立健全水利工程建设质量与安全监督体系，加强监督队伍建设。履行监督职能所需经费由同级预算予以保障”，②《水利工程质量管理规定》第十四条：“根据需要，质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位，对水利工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测”，③水利厅对市（州）水利工程建设大质量考核要求，④《中华人民共和国行政许可法》第五十八条第三款：“行政机关实施行政许可所需经费应当列入本行政机关的预算，由本级财政予以保障，按照批准的预算予以核拨”的规定。为确保水利建设质量工作达到省级考核要求，涉水行政许可稳步运行，申报2023年水利质量监督考核经费10万元。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

完成2023年市级涉水行政许可申请的专家技术审查，完成2023年市级水利质量监督工作考核。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金10万元，到位资金10万元，资金到位率100%，到位及时。

2.   资金使用。项目资金实际支付10万元，资金开支范围为水利质量工作考核及涉水行政许可技术审查，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

2023年度涉水行政许可技术审查全部完成。市水利局通过询价采购了具有水利资质的检测单位（四川旺弘工程检测有限公司），对我市在建水利工程项目开展抽样检测，检测内容按计划实施，检测单位开展的检测工作由监督与审计科全程监督，项目主管科室见证。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，完成2023年度行政许可技术审查及专家评审费支付，许可工作稳步运行；按水利建设质量工作考核要求完成考核内容，按抽样检测计划实施在建水利工程项目包括混凝土（钻芯）、钢筋、水泥、砂、石、混凝土钢筋保护层（非破损）、混凝土钢筋保护层（破损）、金属结构焊缝、结构尺寸、土工共10项抽样检测内容，高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

严格按照《中华人民共和国行政许可法》等相关法律法规要求开展行政许可技术审查，平稳高效完成2023年度行政许可工作；检测单位严格按照水利检测相关技术规程、规范开展工作，通过抽样检测工作的开展，科学判断，检测数据证明工程质量，提高了项目参建单位质量意识，工程质量得到有效保证，完成水利建设质量工作各项考核，服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（最严格水资源管理制度考核）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目的主要内容是年度水资源管理目标完成情况、制度建设和措施落实情况。其中目标完成情况重点考核年度指标完成情况，包括用水总量控制目标、用水效率控制目标和水功能区限制纳污目标完成情况。制度建设和措施落实情况主要考核年度重点工作，包括约束指标、主要控制指标制定及完成情况、管理措施、节约用水、基础能力建设等内容。本次申报的水资源监管设施运行维护、水资源公报编制经费、落实国家节水行动均是最严格水资源管理制度考核的重要内容之一。

为圆满完成该项考核工作，市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

确保78个取水计量设施正常运行，并及时将监测数据上传国家、省监控平台。编制完成年度水资源公报、落实国家节水行动各项要求。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。该项目涉及资金共计32.25万元，主要为市财政资金，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。截至评价时点项目资金的实际支出32.25万元，资金开支范围主要为取水计量设施运行维护、编制年度水资源公报、落实国家节水行动各项要求。目前已完成全部支付，支付依据合规合法，与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

本项目财务管理制度健全、有专门机构负责、均严格按照会计核算及账务处理开展工作。对照资金管理办法，本项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

本项目组织管理架构及具体实施流程完善，由局水政水资源科负责组织实施，按时开展日常监督检查，指导督促各项工作有序推进。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成78个水资源在线监控设施的运行维护；完成年度水资源公报编制、落实国家节水行动各项要求，开展节能宣传、开展世界水日、中国水周宣传活动，制作宣传资料2000余份、开展出租车移动宣传，普及水资源及节水知识、提升全民爱水护水及节水意识；开展监督检查及现场调研12次、业务培训1次、涉水论证报告审查6次；大力推进节水型社会建设，指导西区完成县域节水型社会创建，全市占比达40%；全市68个市直机关、72个直属事业单位已建成节水型单位，占比分别达到100%、90%；全市3所高校已有2所成功创建节水型高校，建成率为67%；我市13所中小学完成节水型中小学创建工作，全市建成率为11%；国家、省、市三级重点监控用水单位100%建成节水型企业；新宏国际等12个居民小区被住建厅命名为四川省第十七批节水型小区。大力开展节水进机关、进校园、进社区、进企业、进农村“五进”活动，全社会节水共识广泛凝聚、深入人心。2023年共开展节水宣传107次，其中部级以上媒体采用1次，省厅级新闻媒体采用1次，市县（区）级媒体采用22次；组织全市各界参加“第三届节水知识大赛”，参赛人数达2.8万人，获得满分人数近1万人，机关单位人员实现100%参赛。项目涉及资金共计32.2492万元，暂无结余，全省考核我市排名第九。

（二）项目效益情况。

该项目中的开展78个水资源在线监控设施的运行维护及编制年度水资源公报，是我市水资源税改革试点工作的重要组成部分，是水利部门前期对纳税户进行水量核定准确性的基础保障，是关系到我市水资源税足额征收的重要支撑。能进一步提升全民节水意识，保障国家水安全，保障人民群众生命财产安全，促进社会高质量发展。2023年，全市水资源税共计征收1.489亿元。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

- 攀枝花市水利局

- 2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

- （金沙江干热河谷攀枝花水资源配置规划）

- 一、项目概况

- 金沙江干热河谷攀枝花灌区工程（原金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程，以下简称攀枝花灌区工程）是我市“提水灌攀”三位一体项目的出发点和落脚点，已增补纳入国家《“十四五”水安全保障规划。工程建设任务以灌溉为主，结合供水，为区域水土保持治理、助理乡村振兴、提高森林防灭火能力创造条件。灌区范围包括金沙江南岸片区和盐边县南部区域，涉及仁和区、东区、盐边县。工程以抽水蓄能电站上水库仁和水库为水源（总库容约1004万立方米，下库为乌东德水电站库区），拟新建18座提水泵站及420千米管道、隧洞、渠系等输配水线路工程，其中骨干工程包括6条干渠、2条支渠和5座泵站，线路总长133千米（含隧洞83千米，压力管道50千米），泵站总装机38兆瓦。供水能力1.41亿立方米/年，渠首设计流量12.8立方米/秒，设计灌溉面积72万亩，供水人口38万。工期64个月，估算总投资64亿元。

（一）项目资金申报及批复情况。

- 2020年1月13日，市委召开了十届八次全会暨经济工作会议，时任市委书记贾瑞云代表市委常委会报告2019年工作，对加快推进城乡基层治理制度创新和能力建设以及2020 年重点工作作出部署，提出：实施安宁河谷综合开发，争取实施攀西地区引水上山工程，共同创建全国巩固脱贫成果稳定发展示范区。

- 2020年2月6日，攀枝花市人民政府办公室印发《2020年市政府工作要点》（攀办发〔2020〕7号），要求：着力解决有水用不上问题，配套实施安宁河谷地区抗旱供水能力提升、金沙江南岸水资源配套两大工程，优化完善“百库千塘万窖”水网，在攀西地区打造四川第二个“都江堰灌区”。加快农业农村、水利工程等领域项目谋划，争取纳入国家和省“十四五”规划。

- 为推动攀枝花灌区前期工程，启动《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制，市水利局向市财政局申报项目资金申请，2020年4月，市财政局以攀财资环资〔2020〕15号下达市水利局2020年重点生态功能区转移支付资金480万元用于金沙江南岸水资源配置规划——《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制，项目资金符合管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目年度总体目标为：计划开展攀枝花南岸水资源配置工程前期工作，达到《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制服务政府采购合同第四笔付款条件。具体绩效目标为：计划完成专题报告编制1份，质量满足行业规范要求，技术成果审查通过率≧90%，按时完成率≧90%，预算控制数≦20万元，成果应用率≧90%，服务对象满意度≧90%。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

- 项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金80万元，到位资金80万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。项目资金实际支付80万元，资金支付率100%。资金开支范围为《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》编制费用。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后市水利局积极组织设计单位编制完成《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

《金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规模及总体布置专题报告》已于2020年8月完成编制，2020年9月水利厅组织技术咨询会议，2021年5月水利厅印发技术咨询意见。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程规划属于项目启动前期工作的重要依据，该报告的顺利推进和技术咨询意见的印发，为项目“十四五”中期补充纳入国家《“十四五”水安全保障规划》和可行性研究阶段工作顺利推进奠定基础。服务对象为福建省水利水电勘测设计研究院，满意度100%。经自评，综合得分为100分。

- 四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（水土保持省级目标考核项目经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照《中华人民共和国水土保持法》《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市水土保持目标责任制考核办法的通知》（攀办发〔2018〕116号）要求，地方政府是水土保持的责任主体，地方财政应当保障水土保持项目经费。攀枝花市水土保持项目主要包括：水土保持国策宣传和教育，生态清洁小流域建设，水土保持遥感监管、信息化录入和国家重点工程竣工验收及无人机核查工作等。以上工作内容均已纳入省政府对市政府水土保持目标责任制考核内容。

根据2023年工作计划测算对2023年水土保持目标责任制项目进行了预算申报，市财政局下达了水土保持省级目标考核项目经费20万元。符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容是加强水土保持国策宣传和教育，加强水土保持遥感监管，对2022年水土保持重点项目信息化录入和国家重点工程竣工验收及无人机核查工作，提升水土保持政策公众知晓度和参与度，增加地表植被，涵养水源，调节小气候，有效地改善生态环境和农业生产基础条件，减少水、旱、风沙等自然灾害，促进产业结构的调整，促进农业增产和农民增收，保障我市经济社会可持续发展。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。资金计划财政拨款20万元，该项目实际到位市级财政资金20万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。2023年底，该项目资金支出19.92万元，执行率99.6%，结余0.08万元为项目支付后的节约资金。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

1.项目组织架构及实施流程。

我局严格按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市水土保持目标责任制考核办法的通知》（攀办发〔2018〕116号）、《四川省水土保持委员会办公室关于印发<四川省2023年度水土保持目标责任制考核实施方案>的通知》要求开展项目实施。

2.项目管理情况。

项目实施期间，我局严格按照《攀枝花市人民政府办公室关于印发攀枝花市水土保持目标责任制考核办法的通知》（攀办发〔2018〕116号）及国家相关规定进行项目建设管理工作，落实项目建设单位及技术服务单位认真落实有关工作要求，按时完成项目合同约定内容，并安排专人全程做好档案的具体管理工作，按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。

3.项目监管情况。

本项目严格按照《合同法》有关规定开展工作，在项目实施及系统运行维护期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，运维达到要求。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目已完成2023年米易县草场河综合治理提质增效项目无人机核查、专用软件后期处理和验收资料整理；按时完成目标考核任务中水土保持相关工作任务。

（二）项目效益情况。

社会效益较好，进一步提升水土保持政策公众知晓度和参与度提升水土保持政策公众知晓度和参与度。增加地表植被，涵养水源，调节小气候，有效地改善生态环境和农业生产基础条件，减少水、旱、风沙等自然灾害，促进产业结构的调整，促进农业增产和农民增收。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（水土保持补偿费征收成本）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

《中华人民共和国水土保持法》《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（川财综〔2014〕6号）要求，县级以上水行政主管部门应当根据水土保持规划，编制年度水土保持补偿费支出预算，报同级财政部门审核。财政部门应当按照政府性基金预箅管理规定审核水土保持补偿费支出预算并批复下达。

《攀枝花市人民政府办公室关于进一步压实责任全面加强水电站安全生产工作的通知》（攀办发〔2022〕4号）要求，市水利局牵头组织装机容量5万千瓦以下的已建成水电站安全生产监管。

攀枝花市水土保持相关经费主要包括：水土保持行政执法、现场勘验、执法人员培训、小水电安全监管培训会、小水电安全隐患排查专家劳务费等相关费用。

根据2023年工作计划测算对水土保持补偿费征收成本项目进行了预算申报。8月《攀枝花市财政局关于安排水土保持补偿费征管成本有关事宜的复函》追加了水土保持补偿费征管成本相关经费5万元。

（三）项目绩效目标。

水土保持补偿费是水行政主管部门对损坏水土保持设施和地貌植被、不能恢复原有水土保持功能的生产建设单位和个人征收并专项用于水土流失预防治理的资金。通过水土保持行政执法、现场勘验、执法人员培训，提升水土保持监管水平，确保完成水土保持补偿费200万元的征收任务。

安全生产重于天，通过举办1次小水电安全监管培训会，邀请专家对10座小水电开展隐患排查整治，切实提升小水电安全监管专业化，防范小水电安全事故发生，保障人民群众生命财产安全。

（四）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

资金计划年初预算下达15万，追加5万，该项目实际到位市级财政资金20万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。2023年底，项目资金应支出20万元，实际支出19.53万元，执行率97.65%，结余0.47万元为项目支付后的节约资金。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

（三）项目实施及管理情况。

1.项目组织架构及实施流程。

我局严格按照《中华人民共和国水土保持法》、《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》、小水电安全监管有关要求开展项目实施。

2.项目管理情况。

项目实施期间，我局严格遵循《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（川财综〔2014〕6号）及国家相关规定进行项目建设管理工作，并安排专人全程做好档案的具体管理工作，按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。

3.项目监管情况。

本项目严格按照《四川省水土保持补偿费征收使用管理实施办法》（川财综〔2014〕6号）及小水电安全监管有关要求开展工作，在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度，无违规违纪现象发生。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

通过加强水土保持行政执法、现场勘验、执法人员培训，提升水土保持监管水平，圆满完成水土保持补偿费445万元（目标任务200万元）征收任务。

组织开展1次小水电安全监管培训会，邀请市级小水电安全监管部门、县（区）水利局、乡（镇）、水电企业等相关负责人参会；邀请专家对10座小水电开展安全隐患排查。

（二）项目效益情况。

通过加强补偿费征收，进一步提升水土保持政策公众知晓度和参与度提升水土保持政策公众知晓度和参与度，严格控制人为水土流失，增加地表植被,涵养水源,调节小气候,有效地改善生态环境和农业生产基础条件,减少水、旱、风沙等自然灾害,促进产业结构的调整,促进农业增产和农民增收。水土保持补偿费超额完成征收计划，全面落实水土保持补偿费征收规定，全市全年征收水土保持补偿费3436万元，其中市级445万元，做到了水土保持补偿费应征尽征、按时按比例解交入库；小水电安全监管切实有力，实现全年“零事故”，促进了小水电越来越规范化运行，为攀枝花建设共同富裕试验区建设贡献力量，公众满意度100%。经自评，该项目综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告（安宁河流域保护立法工作经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。根据《中共攀枝花市委关于转发<攀枝花市人大常委会2023年立法计划>的通知》（攀委〔2022〕309号），将《攀枝花市安宁河流域保护条例》列为我市2023年度地方立法计划项目，并确定由市水利局牵头负责起草相关工作。

（二）项目绩效目标。于2023年4月底前完成《条例》草案的前期立法调研、草案文本起草等一系列工作，完成市人大常委会第一次审议；6月底完成《条例》市人大常委会第二次审议稿、修改情况和主要问题的报告；8月底完成《条例》市人大常委会第三次审议稿和审议结果的报告。

（三）项目资金申报相符性。项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金54万元，到位资金54万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。2023年项目资金实际支付27.5万元，资金开支范围为《攀枝花市安宁河流域保护条例》编制工作27.5万元，另外26.5万元已申请调整至河长制工作经费，暂无支付。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付。资金支付率100%，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局积极组织设计单位编制完成《攀枝花市安宁河流域保护条例》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

《攀枝花市安宁河流域保护条例》已完成编制，2023年9月27日，《攀枝花市安宁河流域保护条例》获省十四届人大常委会第七次会议全票表决通过。作为全省首个市州流域保护协同立法，将于2023年11月1日与《凉山彝族自治州安宁河流域保护条例》同时施行。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。《攀枝花市安宁河流域保护条例》为筑牢长江上游生态保护屏障，全面推进共同富裕试验区建设，打造更高水平“天府第二粮仓”提供强有力的保障。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（河湖长制省级目标考核项目经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目的主要内容为河湖长制省级年度考核目标完成情况。其中年度考核目标完成情况包括水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等内容。该项目申报预算31.5万元，市财政局批复31.5万元。项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

一是完成省级年度河湖长制工作考核目标；二是开展河长制湖长制宣传工作；三是召开河湖长制工作会议；四是完成市级5条主要河流年度工作清单。项目实施后将进一步加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，推动全市河湖治理见行动、见成效。

（三）项目资金申报相符性

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金计划为财政拨款31.5万元。到位资金31.5万元。资金到位率100%，到位及时，从安宁河立法调整的经费因未达到支付条件暂未下达指标，暂未支出。

2. 资金使用。2023年底，项目资金应支出31.5万元，实际支出31.5万元，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局结合会议内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，保障河长制湖长制工作的正常推进，完成率为100%，项目支出绩效达到要求，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

我市河长制湖长制工作正常推进，水清、岸绿、河畅、景美的总体目标逐步实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（江河水域岸线规划和划界补助资金项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。为持续深入推进河长制湖长制，进一步构建完善党政同责、部门联动，职责明确、统筹有力，问题导向、水岸同治，监管严格、奖惩分明的河湖管理保护机制，明确河湖管理范围及管护界限开展此项工作。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：开展河湖管理范围划定工作。

2．项目实施后，明确河湖管理范围界限，埋设界桩，划定管理范围线。

（三）项目资金申报相符性

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。2021年财政拨款76.60万元，其中上年结转19.45万元，2023年预算60万元。资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。2021年底，项目资金应支出76.60万元，因年底预算调整，未支出，2023年应支出60万元，实际支出60万元，资金支付率100%。使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局积极组织设计单位编制完成《攀枝花市安宁河流域保护条例》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

河湖管理范围划定工作正常推进，达到要求。

（二）项目效益情况。

我市河湖管理范围界限明晰，按要求埋设了界桩。河长制湖长制工作开展以来，水环境质量持续改善，管理界限逐渐明晰，水生态逐渐修复，水清、岸绿、河畅、景美的目标逐渐实现。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（金沙江、雅砻江采砂规划或论证编制项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为科学有序开发我市河道砂石资源，有效遏制无证、无序采砂行为，防止砂石资源浪费，保障河道行洪畅通和城市饮用水安全，维护河流健康生命，根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国行政许可法》《四川省河道管理实施办法》《四川省河道采砂管理条例》《四川省河道采砂权招标拍卖挂牌出让暂行办法》等有关规定，开展金沙江、雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022-2026年）编制工作。

2022年10月24日，攀枝花市人民政府印发《金沙江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》《雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》的批复。

（二）项目绩效目标。

项目已于2022年10月完成《金沙江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》《雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》编制批复。

（三）项目资金申报相符性

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金62万元，到位资金62万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。项目资金实际支付62万元，资金支付率100%。资金开支范围为《金沙江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》《雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》编制费用。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局积极组织设计单位编制完成《金沙江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》《雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

《金沙江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》《雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》已完成编制，2022年9月水利厅已印发技术咨询意见。高质量完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

金沙江、雅砻江干流攀枝花段河道采砂规划报告（2022—2026年）》》属于项目启动前期工作的重要依据，该报告的顺利推进能确保采砂权顺利拍卖，提升我市砂石资源供给能力，为全市基础建设提供基础条件，为奋力谱写现代化攀枝花新篇章提供有力支撑。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

2022年11月24日《攀枝花市河长制办公室关于申请长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会议经费的请示》（攀河长制办〔2022〕2号）申请长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会经费。

2023年2月13日，攀枝花市财政局以攀财资农〔2023〕17号下达资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目已于2022年12月7-9日在攀枝花召开长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会。

（三）项目资金申报相符性

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1．资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金5.37万元，到位资金53739元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。项目资金实际支付5.37万元，资金支付率100%。资金开支范围为长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会经费。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局积极组织开展长江（金沙江）省级河长巡河督导和2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2022年12月7-9日长江（金沙江）省级河长巡河督导暨2022年长江（金沙江）河湖长制工作推进会在攀枝花召开。

（二）项目效益情况。

攀枝花市河湖长制工作获得省级河长好评，推动了我市长江（金沙江）河湖长制工作落地落实，推动长江（金沙江）生态环境持续向好。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

（防汛抗旱省级目标考核经费项目）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为落实防汛抗旱相关措施，保障防汛抗旱决策指挥系统、大数据预警触发机制建设、山洪灾害防御决策平台、市级防汛抗旱视频监控平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、督导检查、宣传培训等工作有序开展。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：防汛抗旱决策指挥系统（1套）、山洪灾害防御决策平台（1个）、市级防汛抗旱视频监控平台（1个）运行维护，防汛演练（1次以上），预警触发机制建设（1个）、教育培训（1次以上）防汛抗旱督导检查（5次以上）、资料印制（1批次），督导检查等。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金36.36万元，到位资金36.36万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金实际支付36.36万元，资金开支范围为系统维护、教育培训、督导检查和防汛演练等，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况

在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，已于2023年底高质量完成防汛抗旱减灾会商、指挥、决策、调度等工作正常有序运转的目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

社会效益较好，对汛期防汛减灾工作指挥调度，雨情、水情监测提供科学依据，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

- （防汛抗旱指挥系统运行维护经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为落实防汛抗旱相关措施，保障2022年防汛抗旱决策指挥系统、山洪灾害防御决策平台、市级防汛抗旱视频监控平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、监测预警等工作有序开展。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：防汛抗旱决策指挥系统（1套）、山洪灾害防御决策平台（1个）、市级防汛抗旱视频监控平台（1个）运行维护。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金7.25万元，到位资金7.25万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金实际支付7.25万元，资金开支范围为2022年系统运行维护费，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，已于2022年底高质量完成防汛抗旱减灾会商、指挥、决策、调度等工作正常有序运转的目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

社会效益较好，对汛期防汛减灾工作指挥调度，雨情、水情监测提供科学依据，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

- （防汛抗旱物资采购经费）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为坚决落实习近平总书记“人民至上、生命至上”防灾减灾理念，提前储备水旱灾害防御物资，确保水旱灾害发生前通过有效干预，最大程度减小灾害损失，保障人民群众生命财产安全。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：土工布+防渗膜+防水布各2000平方米；抢险专用编织袋2000个，探照灯、移动式照明系统等一批；油料一批，雨衣、雨伞、雨鞋等防护用具一批；充气皮划艇（含动力设备）1艘，钢丝铁笼、主动网等防护设备一批，预警设备一批、供水设备一批、物资维护保养一次。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金39.65万元，到位资金39.65万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金实际支付39.65万元，资金开支范围为采购土工布+防渗膜+防水布各2000平方米；抢险专用编织袋2000个，探照灯、移动式照明系统等一批；油料一批，雨衣、雨伞、雨鞋等防护用具一批；充气皮划艇（含动力设备）1艘，钢丝铁笼、主动网等防护设备一批，预警设备一批、供水设备一批、物资维护保养一次等。资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，已于2023年完成物资采购任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

社会效益较好，采购的物资发挥了减小灾害的效益，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

- （水旱灾害风险普查）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

为推动“第一次全国自然灾害综合风险普查”工作，防范化解水旱灾害重大灾害风险提供重要科学依据，更好地保障我市人民群众生命财产安全。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：完成水旱灾害风险普查县级调查任务成果数据的汇集审核上报，完成市级洪水灾害隐患调查报告编制；水旱灾害危险性调查与评估；市级洪水灾害隐患调查报告及18条山丘区中小河流淹没图；山洪灾害危险区复核；8座重点水库溃坝洪水淹没分析。2022年已完成省级规定的11条中小河流淹没图编制、《攀枝花市水旱灾害风险评估报告》；2023年下达资金60万元，主要用于完成剩余的7条山丘区中小河流淹没图；山洪灾害危险区复核；8座重点水库溃坝洪水淹没分析。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金60万元，到位资金60万元，资金到位率100%，到位及时。

2.资金使用。项目资金实际支付60万元，资金开支范围为我市水旱灾害风险普查工作经费，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，项目经费严格按照财政预算管理办法执行，经竞争性磋商确定单位，项目实施过程中，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

项目组织架构及实施流程：按照“第一次全国自然灾害综合风险普查”、《四川省水旱灾害风险普查实施方案》和《四川省水利厅关于印发2021年水旱灾害风险普查工作要点的通知》等文件相关要求等文件以及省委省政府等上级部门要求开展项目实施。项目管理情况：项目实施期间，我局遵循国家相关规定进行项目管理工作；落实专人全程做好水旱灾害风险普查招标、沟通和管理工作，并按规定进行相关成果验收，满足工作要求。项目监管情况：本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了会议研究、项目竞争性磋商，与中选单位签订合同。在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好。我局在项目实施中，严格执行相关法律法规及项目管理制度。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，在2023年7条山丘区中小河流淹没图；山洪灾害危险区复核；8座重点水库溃坝洪水淹没分析。至此，攀枝花市第一次水旱灾害风险普查任务全部结束，项目成果已通过验收。成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

我市防汛减灾工作任务艰巨，该项目成功实施，可以摸清全市水旱灾害风险底数，在防汛减灾工作中发挥排危除险、人员转移安置等关键保障作用，社会效益较好，服务对象满意率90%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无

攀枝花市水利局

2023年度部门预算项目支出绩效自评报告

- （江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案编制）

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照市委、市政府统一安排，市水利局负责《攀枝花市江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案》（以下简称《方案》）编制工作。为推动《方案》编制工作，市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

开展《攀枝花市江河湖泊防御洪水和抗御旱灾调度及应急水量调度方案》编制工作。

（三）项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

- 1.资金计划及到位。项目资金计划为市级财政资金20万元，通过竞争性磋商确定实施单位，合同金额19.3万元，2023年须支付第一笔费用8.69万元，实际到位资金8.69万元，资金到位率100%，到位及时。

2．资金使用。实际支出项目资金实际支付8.69万元，资金开支范围为《方案》编制工作。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付。资金支付率100%，资金支付合规合法、与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

（三）项目组织实施情况。

项目资金下达后，积极组织《方案》编制，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2023年，实施单位收集、整理区域防洪、抗旱基本资料，开展外页调查，有序开展《方案》编制工作，已完成初稿。按照项目进度计划，超额完成目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。

（二）项目效益情况。

实施单位收集、整理区域防洪、抗旱基本资料，开展外页调查，有序开展《方案》编制工作并完成初稿，保障了市委、市政府决策部署有序实现，为我市水旱灾害防御工作奠定了基础。服务对象满意度100%。经自评，综合得分为100分。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

无

（二）相关建议。

无