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第一部分  部门概况
一、部门职责
1.贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全市水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施“大水调”。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全市和跨县（区）水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证、水权和防洪论证制度。指导水利行业供水、乡镇和村供水及乡村水务工作。

3.负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施，按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目，提出市级水利投资建议并监督实施。承担水利水电工程移民资金管理和监督工作，审核下达市管水利水电工程移民安置年度任务及资金计划。指导水利产业经济发展和水利投融资工作。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划和指导入河排污口设置管理工作。
5.负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行国家、行业和省级标准，组织制定地方标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.负责水文工作。负责水文水资源动态监测。对江河湖库和地下水实施监测，发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

7.指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导全市重要江河、湖泊、水库、滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理及河湖水系连通工作。负责河道采砂的统一监督管理工作。负责统筹协调全市河湖长制工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（区）水利工程建设与运行管理，组织指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导协调县（区）配套工程建设。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治，按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

10.指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作。指导节水灌溉有关工作。协调牧区水利工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

11.负责水利水电工程移民管理工作。监督管理大中型水利水电工程移民工作。在移民安置规划编审过程中提出意见，按要求确认上报。指导、协调和监督移民安置实施工作。监督管理移民资金。组织开展移民安置验收相关工作。组织开展移民后期扶持政策实施工作。负责移民信访和政策宣传工作，协调、指导有关社会稳定工作。

12.负责水资源配置、集约节约利用和保护工作，配合做好水资源督察相关工作。负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨县（区）水事纠纷，指导水行政监督和水行政执法。负责水利建设工程项目招标投标活动的监督执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水利工程安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技和对外合作交流工作。组织开展水利行业质量监督工作，拟订水利行业的地方技术标准、规程规范并监督实施，组织重大水利科学研究、技术推广和成果管理，承担水利统计工作。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施，执行防护标准。组织指导重要流域水旱灾害联防联控。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.攀枝花市胜利水利工程运行中心为市水利局下属独立核算的公益二类事业单位。负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。
17.攀枝花市水土保持生态环境监测分站负责水土流失公益性监测工作，并承担市级水行政主管部门水土保持技术支撑工作。

18.完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置
攀枝花市水利局下属二级预算单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
纳入攀枝花市水利局2025年度部门决算编制范围的预算单位包括：

1.攀枝花市水利局 

2.攀枝花市胜利水利工程运行中心

3.攀枝花市水土保持生态环境监测分站

第二部分  2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收入、支出总计均为2824.38万元。与上年度相比，收入、支出总计各减少6311.09万元，下降69.1%。主要变动原因是2023年市胜利水利工程运行中心成功申报国债项目，2024年下达国债资金6300万元用于胜利水库除险加固项目。2025年项目预算减少。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
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二、收入决算情况说明
2025年度本年收入合计2824.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2715.96万元，占96.2%；政府性基金预算财政拨款收入108.42万元，占3.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
[image: image2.png]20254 AVST gl

108.42

n —RSRTMBARIEOA. w EOIHER & BB S





三、支出决算情况说明
2025年度本年支出合计2824.38万元，其中：基本支出2138.85万元，占75.7%；项目支出685.53万元，占24.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收入、支出总计均为2824.38万元。与上年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少6311.09万元，下降69.1%。主要变动原因是胜利水库安全鉴定成果于2020年经水利部大坝安全管理中心核查，鉴定为“三类坝”，属于病险水库，需消除安全隐患，对大坝进行除险加固。2023年成功申报国债项目，2024年下达国债资金6300万元用于胜利水库除险加固项目，该项目资金已于2024年底全额支付。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2715.96万元，占本年支出合计的96.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少6082.06万元，下降69.1%。主要变动原因是2023年市胜利水利工程运行中心成功申报国债项目，2024年下达国债资金6300万元用于胜利水库除险加固项目。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
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（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度一般公共预算财政拨款支出2715.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7.25万元，占0.3%；社会保障和就业支出318.4万元，占11.7%；卫生健康支出101.9万元，占3.8%；城乡社区支出96.9万元，占3.6%；农林水支出2056.52万元，占75.7%；住房保障支出134.99万元，占4.9%。
[image: image6.png]202543 R A

13499 725 3184

A K w SRR - TR
S bk u R



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度一般公共预算支出决算数为2715.96万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：支出决算为7.25万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为88.3万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为10.64万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为177.25万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为33.59万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为0.62万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为31.94万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为55.81万元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为13.61万元，完成预算100%。

11.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为0.54万元，完成预算100%。

12.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为96.9万元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为4.95万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）:支出决算为51.16万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：支出决算为583.04万元，完成预算100%。

16.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：支出决算为496.83万元，完成预算100%。

17.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：支出决算为4.88万元，完成预算100%。

18.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:支出决算为11.63万元，完成预算100%。

19.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：支出决算为125.96万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：支出决算为510.29万元，完成预算100%。

21.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为30万元，完成预算100%。

22.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）:支出决算为8万元，完成预算100%。

23.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为229.78万元，完成预算100%。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为134.99万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2138.85万元，其中：
人员经费1929.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金等。
　　公用经费208.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算为21.48万元，完成预算100%，较上年度增加0.58万元，增长2.8%。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.5万元，占95.4%；公务接待费支出决算0.98万元，占4.6%。具体情况如下：
（图7：财政拨款“三公”经费支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出20.5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度增加2.13万元，增长11.6%。主要原因是公务车使用年限长，维修费用高，导致实际支出比上年度高。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2025年12月31日，其中5辆为特种专业技术用车、4辆为其他用车。

公务用车运行维护费支出20.5万元。主要用于局机关、水土保持监测环境分站及胜利水利工程运行中心的胜利水库、沙坝田水库工程及渠道检查、森林草原防灭火督导等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.98万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比上年度减少1.55万元，下降61.3%。主要原因是严格落实过紧日子要求，压缩非必要接待活动，取消无实质内容的考察调研接待；同时规范接待标准，严格执行餐费开支上限，杜绝铺张浪费。其中：
国内公务接待支出0.98万元，主要用于水权水价改革、防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、检查、绩效考评等执行公务、开展业务活动开支的餐费。国内公务接待6批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.98万元，具体内容包括：四川水利科学研究院调研水库建设管理与安全运行0.14万元、水利厅关于开展水权水价改革及水利REITs项目发行专题调研0.11万元、水利厅开展水行政执法案卷评查工作0.26万元、中国十九冶集团深化地企融合，增进战略互信，沟通合作事宜0.21万元、省水利科学研究院来攀调研水库建设管理与安全运行工作接待费0.11万元、珠江水文水资源中心开展观测站设计交底交桩等接待费0.15万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2025年度政府性基金预算财政拨款支出108.42万元，占本年支出合计的3.8%。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少229.03万元，下降67.9%。主要变动原因是一是2025年项目减少，二是部分项目原来下达在政府性基金预算支出科目现下达到一般公共财政预算拨款支出科目。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2025年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2025年度，攀枝花市水利局局机关运行经费支出151.81万元，比上年度减少32.43万元，下降17.6%。主要原因一是2025年人员有减少，运行成本减少；二是严格落实过紧日子要求，压缩非必要培训及会议支出，取消无实质内容的考察调研接待；同时规范接待标准，严格执行餐费开支上限，杜绝铺张浪费。

（二）政府采购支出情况
2025年度，攀枝花市水利局政府采购支出总额97.62万元，其中：政府采购货物支出2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.62万元。主要用于2025年度攀枝花市山洪灾害专业化隐患排查项目、一体机及公务用车油料、维修保养和保险采购。授予中小企业合同金额95.77万元，占政府采购支出总额的98.1%，其中：授予小微企业合同金额12.42万元，占政府采购支出总额的12.7%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，攀枝花市水利局共有车辆9辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是用于防汛抗旱、农田水利建设、水土保持、河道管理及水利工程调研、渠道巡查、检查等各项工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2025年度预算编制阶段，组织对水利发展资金、山洪灾害防治、防汛抗旱保安全项目、河湖长制工作费、最严格水资源管理、干沟试验场基地和红格水土保持监测站运行经费、胜利水库除险加固项目等33个项目开展了预算事前绩效评估，对33个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取33个项目开展绩效监控。
组织对2025年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成攀枝花市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、山洪灾害防治、胜利水库除险加固项目、沙坝田水库工程设施维修养护等专项预算项目绩效自评报告，其中，攀枝花市水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93.68分，绩效自评综述：我局严格按照批复的预算执行，合理安排使用财政资金，保障了机关运转有序，保证了项目推进，执行过程中无超预算、无预算支出、无虚列支出、转移或者套取财政资金情况。
第三部分  名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指市级财政当年拨付的政府性基金收入。

3.一般公共服务（类）组织事务支出（款）其他组织事务支出（项）：指其他用于中国共产党组织部门的事务支出

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
9.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：指对儿童提供福利服务方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。
14.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：指土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出
15.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。

16.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、改造更新、病险水库除险加固、大型灌区改造、农村电气化建设等支出。
18.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护支出（项）：指水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出

19.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：指水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。
20.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：指水资源节约、监管、配置、调度、保护和基础管理工作的支出。

21.农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）：指水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制定和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出
22.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指其他用于水利方面的支出。
23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人事、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:指防汛业务支出。

25.农林水支出（类）水利（款）水利建设征地及移民支出（项）：指水利工程建设移民、征地、拆迁等方面的支出。

26.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）:指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
28.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门基本情况

（一）机构组成。

市水利部门内设科室14个。下属非独立核算单位3个，独立核算事业单位2个。非独立核算单位包括：市水利工程质量与安全中心、市水资源河湖保护中心、市水资源配置工程推进中心（市水利水电工程移民中心）。独立核算事业单位主要包括：市胜利水利工程运行中心、市水土保持生态环境监测分站。

（二）机构职能。
  1.市水利局职责。贯彻执行国家有关水行政管理和水利水电工程移民工作的方针政策和法律法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。负责保障水资源的合理开发利用，拟订水利规划和政策，组织编制全市水资源综合规划和重要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划、水网建设规划等重大水利规划。负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障,组织实施“大水调”。负责提出水利固定资产投资建议并组织指导实施,按照规定权限审批、核准相关固定资产投资项目,提出市级水利投资建议并监督实施。负责水资源保护工作。负责节约用水工作。负责水文工作。负责水土保持工作。指导农村水利工作。负责水利水电工程移民管理工作。负责水资源配置、集约节约利用和保护工作，配合做好水资源督察相关工作。开展水利科技和对外合作交流工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施,执行防护标准。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

2.攀枝花市胜利水利工程运行中心职责。负责胜利水库、沙坝田水库管理范围内的工程及设施设备管理；承担日常维修养护、运行管理、安全监测、供水调度具体工作；编制汛期调度运行计划、大坝安全应急预案、防汛抢险应急预案并按批准的水库调度规程组织实施；承担权限范围内的水生态保护具体工作。

3.攀枝花市水土保持生态环境监测分站职责。负责水土流失公益性监测工作，并承担市级水行政主管部门水土保持技术支撑工作。

4.攀枝花市水资源河湖保护中心职责。承担市河（湖）长制办公室的日常工作和河湖保护的技术支撑工作；负责农村小水电资源开发技术服务工作；负责水生态和节约用水、水资源公报编制、河（湖）岸线保护技术服务工作。

5.攀枝花市水资源配置工程推进中心职责。负责金沙江干热河谷攀枝花水资源配置工程可行性研究报告和专项报告编制报批，以及工程推进中心具体事务性工作；为大中型水库水利水电工程移民安置规划、移民安置、移民后期扶持等工作提供技术支持；负责移民系统信息化管理相关事务性工作。

6.攀枝花市水利工程质量与安全中心职责。承担水利工程建设质量与安全工作有关专项规划编制和相关政策、制度、标准的研究、起草、评估等行政辅助工作。承担市本级水利工程建设质量与施工现场安全监督的技术支撑工作；承担政府投资的水利建设项目稽察、工程验收、事故调查等的技术支撑工作。承担水利建设质量考核、水利建设市场监督管理和信用体系建设的行政辅助工作，以及水利工程建设质量与安全监督技术培训等工作。
（二）人员概况。
截至2025年末，市水利局机关公务员编制26人，实有25人；市水资源河湖保护中心编制12人，实有人员10人；市水利工程质量与安全中心编制16人，实有人员8人；市水资源配置工程推进中心编制15人，实有人员11人；市胜利水利工程运行中心编制31人，实有人员27人；市水土保持生态环境监测分站编制9人，实有人员7人。 

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

市水利部门2025年年初预算收入2409.35万元，其中：一般公共预算财政拨款2112.35万元、政府性基金预算财政拨款297.00万元。决算报表收入2824.38万元，其中：一般公共预算财政拨款2715.96万元、政府性基金预算财政拨款108.42万元。
（二）支出情况。

市水利部门2025年年初预算支出2409.35万元，决算报表支出2824.38万元，其中：基本支出2138.84万元、占决算支出的75.7%，项目支出685.53万元、占决算支出的24.3%。

基本支出2138.84万元，其中：人员经费1929.88万元、公用经费208.96万元。

项目支出685.53万元，其中：中省资金—2025年山洪灾害防治71.28万元；2022年中央和省级水利发展资金-山洪灾害防治79.6万元；水利发展资金—2025年白蚁等害堤动物防治资金9.55万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

市水利部门2025年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。 

1.履职效能。2025年，水利部门深入践行“四个并施”工作路径，聚焦重点项目谋划、水旱灾害防御、农村水利、水生态环境保护、水利水电移民核心职责，各项工作取得显著成效。一是扎实做好重点项目谋划包装转化，谋划储备实施新建中小型水库、重点中小河流防洪治理等6类项目50个，其中国家“两重”项目3个、省级重点项目47个，储备项目总投资110.57亿元。攀枝花灌区工程可研报告经水利厅技术审查并完成修改，灌区水源工程《仁和抽水蓄能电站洪水影响评价报告》取得长江水利委员会批复意见。市、县（区）投入前期工作经费2300万元、启动38个项目前期工作，总投资85亿元的攀枝花灌区工程、米易老街子水库等45个项目分别纳入国家“两重”和省级重点支持项目清单，拟争取超长期特别国债41.8亿元。全年争取到位资金6.1亿元（含专项债、银行贷款等），引入社会资本5.2亿元，新开工项目26个、续建7个、完成竣工验收10个，完成建设投资14.78亿元，超额完成全年目标任务。二是水旱灾害防御有力有效。全面落实三级防汛责任制，明确各级责任人2476名。上线“攀枝花市大数据预警触发平台”，米易、盐边县2部水利测雨雷达建成投入使用，实现覆盖范围内降雨实时监测和1—3小时短临预报。组织金沙江、雅砻江流域5座梯级水电站开展“多灾叠加”联调联防综合应急演练，完成2批次山洪灾害专业化隐患排查。开展防汛减灾“联合作战”会商169次，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，劝导网红打卡地受威胁人员1200余人次，转移山洪灾害危险区受威胁群众3411人次，有效应对39轮强降雨过程，实现防汛减灾连续9年人员“零伤亡”。实施抗旱项目26个，投入抗旱人员3487人次、设备134台套、送水车辆8台，有效缓解10个村组1002名群众因旱饮水困难。三是农村水利助力乡村全面振兴。完成173座水库维修养护，实施3处中型灌区节水改造项目，新增、恢复、改善灌溉面积15.61万亩，全市灌溉水利用系数提高至0.57。实施城乡供水一体化三年攻坚行动，建成19处农村供水保障工程，全市农村自来水普及率达到91.91%，农村供水工程消毒设施配备率提升至49.4%。全面推进中央、省级3项水权水价改革试点工作，促成攀枝花市首宗农业节水向工业用水转换取水权交易，完成水权交易14单，交易金额294.8万元、水量712万立方米。用水权改革经验入选水利部《用水权改革典型案例汇编》30个案例之一。四是守住水生态环境保护红线。高效办结第三轮中央和省级环境保护督察反馈涉水信访问题12个，完成2024年省级河湖长制进驻式督查反馈30个问题整改销号。全面压实四级河湖长责任，落实河湖长505名，覆盖全市84条河流、181座水库及31条渠道，常态化开展巡河13181次，累计整改问题571个。建成市级幸福河湖6条，金沙江、雅砻江等8个国省考断面水质优良率达到100%。乌东德库区库尾航道整治工程洪水影响评价、金沙江东区段河湖管理范围线调整在水利厅关心支持下先后取得批复。综合治理水土流失面积170平方公里，水土保持率达到65.52%。五是持续做好水利水电移民工作。完成攀枝花灌区工程移民安置规划，沙坝水库取得停建通告，工程建设征地实物调查及移民安置规划大纲编制通过审查，金沙水电站新增水库影响区移民安置处理方案取得批复意见。梳理报送乌东德水电站移民安置规划外资金项目47个，涉及资金32.97亿元。新增乌东德、金沙水电站移民安置计划资金7592.54万元，完成银江水电站圆沱沟排水口迁改工程、浩瀚商贸有限公司处理等移民安置项目建设。实施后扶项目51个。及时开展后扶人口登记核定和动态管理工作，按时足额发放2.72万移民直发直补资金1678.93万元。
2.预算管理。

攀枝花市水利局严格按照预算管理相关制度规范科学编制年度部门预算。严格按照财政预算支出分类管理要求，对人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出实行分类管理。预算编制质量自评为7.1分，主要是最严格水资源管理、河湖长制工作经费、防汛抗旱保安全项目、水利建设质量和安全生产监管项目经费年底预算追减，造成财政拨款预算存在偏离度，扣0.9分。按照以支定收的原则，年终结余为0。同时严格执行会议、差旅、培训的审批程序和支出标准，努力降低行政运行成本。严格执行严肃财经纪律严禁铺张浪费相关规定，加强对相关支出事项必要性、合理性的审核，无实质内容的公务活动一律不得安排预算。我局1至6月、1至10月预算执行进度分别为47.12%、74.9%。2025年部门整体支出执行进度自评为5.28分。主要是1至6月、1至10月预算执行进度未达到50%、83.33%扣0.72分。
3.财务管理。近年来，我局印发了资产、差旅、培训费、会议费、公务接待费等系列管理办法，局机关及直属单位建立了内部控制制度，明确了资金使用报销流程及审核权限；严格按照财务管理制度，实施分事、分岗、分级授权；规范预算执行，杜绝超预算、虚列支出、违规使用经费等行为，确保资金使用合规、透明、高效。

4.资产管理。2025年，我局人均资产增长率为3.58%，主要原因是市胜利水利运行中心建设胜利水库除险加固工程。2025年11月核销下账12套房屋，合计51.966万元，资产处置了33.57万元。部门办公家具超最低使用年限资产利用率8.63%。办公设备超最低使用年限资产利用率15.12%。

5.采购管理。

市水利部门的政府采购严格按照政府采购促进中小企业发展相关管理办法执行；采购执行率达100%。
（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额24.48万元，1—12月预算执行总体进度为100%。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数31个，涉及预算总金额661.06万元，1—12月预算执行总体进度为89.76%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个，为局机关的水利发展资金32万元按照项目实施进度进行支付第一笔费用9.55万元，预算执行率为29.86%；胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目2025年预算17.7万元，2025年按合同约定支付4.88万元，因灌区续建配套及现代化改造项目可研报告尚未取得批复，尚未支付尾款，预算执行率为27.57%；山洪灾害防治项目该项目中标价为79.2万元，根据合同约定，待水利厅评审通过后支付合同总金额的10.00%。2025年实际支付71.28万元，尾款7.92万元暂未达到支付条件，预算执行率为89.1%。

1.项目决策。

各科室根据业务需要设定项目绩效目标，经过党组办公会讨论细化、完善后按程序申报；绩效目标合理，规范完整；并在规定时间内完成项目入库决策程序合规。 

2.项目执行。

2025年项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，无项目调整。通过绩效中期监控发现预算执行率较低的情况，及时与项目执行单位和相关业务科室沟通，加快资金执行进度。预算结余率小于10%的常年项目2个和阶段项目（一次性项目）28个。
3.目标实现。2025年预算项目绩效目标数量指标完成率100%；预算项目绩效目标无偏离；项目绩效效益指标实施效果较好。

（三）绩效结果应用情况。

市水利部门结合实际开展工作情况，建立健全绩效评价应用机制，将评价结果运用于现行规章制度的修订、完善，加强单位各科室间的衔接联动和相互制约，提高各项工作的科学性、合理性、严谨性和可控性。同时，主动将部门整体绩效、项目（专项）资金使用绩效和职能政策执行绩效等绩效信息按规定向社会公开。

项目绩效结果与预算挂钩，按相关要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况按照规定在相关网站及时准确公开，公开信息内容完整、真实有效。

2025年9月，市财政局对我局2024年度执行财经法规和严肃财经纪律有关情况进行检查，明确提出整改要求。我局对检查反馈的问题及意见建议逐项梳理，剖析问题原因，制定整改措施，明确整改责任人和时限要求，逐项推进问题整改落实，按规定时限向市财政局报送整改工作完成情况报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部门整体支出总体良好，各项工作按年初计划稳步推行，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系自评得分为93.68分。
（二）存在问题。

绩效意识有待加强，认识和重视程度都不够，对绩效管理工作缺乏系统认识，不利于切实提高绩效管理水平。项目资金的管理不够完善，个别项目预算执行进度偏慢。

（三）改进建议。

一是加强绩效意识，开展绩效评价培训；加强绩效目标管理，规范开展事前绩效评估，严格执行攀委办〔2019〕71号文规定，做到预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有运用，切实提高资金效益。二是加强与财政沟通协调。加大资金保障力度，加快资金执行进度，及时跟踪问效，实现全程可查询、可追溯、可控制。

部门预算绩效自评打分表

	绩效评价指标指标分值
	指标解释
	自评得分
	备注

	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标
分值
	
	
	

	总体绩效
（65分）


	履职效能
（15分）
	履职效果
	15
	部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况
	15
	

	
	预算管理
（23分）
	预算编制质量
	8
	部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性
	7.1
	

	
	
	支出执行进度
	6
	部门1至6月、1至10月预算执行情况
	5.28
	

	
	
	预算年终结余
	4
	部门整体年终预算结余情况
	4
	

	
	
	严控一般性支出
	5
	部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况
	5
	

	
	财务管理
（12分）
	财务管理制度
	4
	部门财务管理制度建立情况
	4
	

	
	
	财务岗位设置
	4
	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求
	4
	

	
	
	资金使用规范
	4
	部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定
	4
	

	
	资产管理
（9分）


	人均资产变化率
	3
	部门人均资产变化情况
	1.5
	

	
	
	资产利用率
	3
	部门资产超最低使用年限情况
	1.8
	

	
	
	资产盘活率
	3
	部门闲置一年以上的资产盘活情况
	3
	

	
	采购管理
（6分）
	支持中小企业发展
	3
	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法
	3
	

	
	
	采购执行率
	3
	部门政府采购项目资金支付比例情况
	3
	

	项目绩效
（35分）
	项目决策
（12分）
	决策程序
	4
	部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序
	4
	

	
	
	目标设置
	4
	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配
	4
	

	
	
	项目入库
	4
	部门预算项目是否在规定时间完成项目入库
	4
	

	
	项目执行
（12分）
	执行同向
	4
	部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符
	4
	

	
	
	项目调整
	4
	部门预算项目是否采取对应调整措施
	4
	

	
	
	执行结果
	4
	部门预算项目预算执行情况
	3
	

	
	目标实现
（11分）
	目标完成
	4
	部门预算项目绩效目标数量指标完成情况
	4
	

	
	
	目标偏离
	4
	部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况
	4
	

	
	
	实现效果
	3
	部门预算项目绩效目标效益指标实施效果
	3
	

	扣分项
（10分）
	预算绩效存在问题
	-
	预算管理和绩效管理工作存在问题
	-1
	

	
	被评价部门配合度
	-
	被评价对象工作配合情况
	
	


附表2

	部门整体绩效目标完成情况自评表

	（2025年度）

	单位：万元

	部门名称
	攀枝花市水利局

	年度部门整体支出预算
	资金总额
	财政拨款
	其他资金

	
	2824.38
	2824.38
	

	年度总体

目标
	全力推进重点工程建设。全面推进河（湖）长制工作。加快推进农村水利建设，加大水土流失治理。紧抓安全生产工作。落实最严格水资源管理制度，全面完成水土保持目标责任制考核。

	年度主要

任务
	任务名称
	主要内容

	
	扎实做好重点项目谋划包装转化
	谋划储备实施新建中小型水库、重点中小河流防洪治理等6类项目50个，其中国家“两重”项目3个、省级重点项目47个，储备项目总投资110.57亿元。攀枝花灌区工程可研报告经水利厅技术审查并完成修改，灌区水源工程《仁和抽水蓄能电站洪水影响评价报告》取得长江水利委员会批复意见。市、县（区）投入前期工作经费2300万元、启动38个项目前期工作，总投资85亿元的攀枝花灌区工程、米易老街子水库等45个项目分别纳入国家“两重”和省级重点支持项目清单，拟争取超长期特别国债41.8亿元。全年争取到位资金6.1亿元（含专项债、银行贷款等），引入社会资本5.2亿元，新开工项目26个、续建7个、完成竣工验收10个，完成建设投资14.78亿元，超额完成全年目标任务。

	
	统筹做好防汛抗旱

工作
	全面落实三级防汛责任制，明确各级责任人2476名。上线“攀枝花市大数据预警触发平台”，米易、盐边县2部水利测雨雷达建成投入使用，实现覆盖范围内降雨实时监测和1—3小时短临预报。组织金沙江、雅砻江流域5座梯级水电站开展“多灾叠加”联调联防综合应急演练，完成2批次山洪灾害专业化隐患排查。开展防汛减灾“联合作战”会商169次，启动防汛Ⅳ级应急响应2次，劝导网红打卡地受威胁人员1200余人次，转移山洪灾害危险区受威胁群众3411人次，有效应对39轮强降雨过程，实现防汛减灾连续9年人员“零伤亡”。实施抗旱项目26个，投入抗旱人员3487人次、设备134台套、送水车辆8台，有效缓解10个村组1002名群众因旱饮水困难。

	
	提升农村供水保障

水平
	完成173座水库维修养护，实施3处中型灌区节水改造项目，新增、恢复、改善灌溉面积15.61万亩，全市灌溉水利用系数提高至0.57。实施城乡供水一体化三年攻坚行动，建成19处农村供水保障工程，全市农村自来水普及率达到91.91%，农村供水工程消毒设施配备率提升至49.4%。全面推进中央、省级3项水权水价改革试点工作，促成攀枝花市首宗农业节水向工业用水转换取水权交易，完成水权交易14单，交易金额294.8万元、水量712万立方米。用水权改革经验入选水利部《用水权改革典型案例汇编》30个案例之一。

	
	守住水生态环境保护红线
	高效办结第三轮中央和省级环境保护督察反馈涉水信访问题12个，完成2024年省级河湖长制进驻式督查反馈30个问题整改销号。全面压实四级河湖长责任，落实河湖长505名，覆盖全市84条河流、181座水库及31条渠道，常态化开展巡河13181次，累计整改问题571个。建成市级幸福河湖6条，金沙江、雅砻江等8个国省考断面水质优良率达到100%。乌东德库区库尾航道整治工程洪水影响评价、金沙江东区段河湖管理范围线调整在水利厅关心支持下先后取得批复。综合治理水土流失面积170平方公里，水土保持率达到65.52%。

	
	持续做好水利水电移民工作
	完成攀枝花灌区工程移民安置规划，沙坝水库取得停建通告，工程建设征地实物调查及移民安置规划大纲编制通过审查，金沙水电站新增水库影响区移民安置处理方案取得批复意见。梳理报送乌东德水电站移民安置规划外资金项目47个，涉及资金32.97亿元。新增乌东德、金沙水电站移民安置计划资金7592.54万元，完成银江水电站圆沱沟排水口迁改工程、浩瀚商贸有限公司处理等移民安置项目建设。实施后扶项目51个。及时开展后扶人口登记核定和动态管理工作，按时足额发放2.72万移民直发直补资金1678.93万元。

	年度绩效

指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	绩效指标

性质
	绩效指标值
	绩效度量单位
	实际完成

指标值

	
	产出指标
	数量指标
	小水电安全监管
	定量
	20座小水电安全检查、1次小水电安全监管培训
	
	20座小水电安全检查、1次小水电安全监管培训

	
	
	
	河湖长制工作
	定量
	河长巡河不少于7次，组织完成市级5条主要河流年度工作清单及一河一策管理保护方案编制
	个
	河长巡河完成不少于30次；已组织完成市级5条主要河流年度工作清单及一河一策管理保护方案编制

	
	
	
	水资源管理工作
	定量
	完成67个水量监控设施、2个水质监测站设施设备运行维护
	个
	完成67个水量监控设施、2个水质监测站设施设备运行维护

	
	
	
	防汛抗旱工作
	定量
	采购水旱灾害防御有关物资、对防汛减灾指挥调度系统进行维护
	
	采购一批水旱灾害防御有关物资、已对防汛减灾指挥调度系统进行维护

	
	
	质量指标
	工作完成率
	定量
	≥100
	%
	100%

	
	
	时效指标
	任务完成时间
	定量
	2025年12月31日前
	
	2025年12月31日前

	
	
	成本指标
	预算控制数
	
	≤2409.35万元
	
	2824.38万元

	
	效益指标
	社会效益

指标
	提高全社会对水的意识
	定性
	提高全社会关心水、爱惜水、保护水的自觉性，共同参与美丽河湖建设
	无
	优

	
	
	生态效益指标
	水生态环境改善
	定性
	实现河湖生态永续利用；治理水土流失，保护生态环境。
	无
	优

	
	满意度指标
	满意度指标
	公众满意度
	定量
	≥90%
	%
	95%


附件2
专项预算项目支出绩效自评报告

（河湖长制项目经费）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门项目管理的职能。依据《四川省河湖长制条例》规定，河长制办公室履行下列主要职责：

（1）组织实施河湖长制具体工作，拟制河湖长制相关制度，开展河湖长制协调、监督、考核、激励等工作；

（2）统筹编制一河（湖）一策管理保护方案等，负责编制河湖名录、一河（湖）一档；组织河湖健康评价、河湖长制信息化建设，开展培训、宣传工作；

（3）指导督促本级河湖长制责任单位、下级河湖长及河长制办公室落实河湖长制工作任务；

（4）落实上级和本级总河长、河湖长交办事项；

（5）法律、法规，国家和省规定的其他职责。

2. 项目立项、资金申报的依据。根据《四川省河湖长制条例》《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市全面落实河长制工作方案>的通知》（攀委办〔2017〕51号）、《中共攀枝花市委办公室 攀枝花市人民政府办公室关于印发<攀枝花市全面落实湖长制实施方案>的通知》（攀委办发〔2018〕24号）文件要求。

3．资金本项目的主要内容为河湖长制省级年度考核目标完成情况。其中年度考核目标完成情况包括水资源保护、河湖水域岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等内容。该项目申报预算40万元，市财政局批复40万元，年底追减10万元，调整后预算数为30万元。项目符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。一是完成省级年度河湖长制工作考核目标；二是开展河长制湖长制宣传工作；三是召开河湖长制工作会议；四是完成市级5条主要河流年度工作清单；五是委托开展河湖管护及河湖长相关技术支撑工作。项目实施后将进一步加大对河长制湖长制工作的宣传力度，严格落实河长巡河制度，推动全市河湖治理见行动、见成效。申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

项目按照专项预算项目绩效评价指标体系要求，开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2025年河湖长制省级目标考核项目经费申报40万，批复40万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划40万元，主要为市级财政资金。

2．资金到位。市级财政年初下达项目资金40万，到位率100%，到位及时。2025年12月预算调整追减10万，全年实际下达预算30万。

3．资金使用。截至评价时间项目资金支出30万元，资金支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

2025年河湖长制省级目标考核项目财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市水利局建立局党组行政班子统一领导，业务科室实施，监督审计科监督、办公室财务审核的组织架构。实施流程为业务科室编制预算支出计划，经办公室审核，党组会议审议通过后，业务科室组织实施，超过2.0万元的大额支出均采取询价或竞争性谈判等方式进行采购。

（二）项目管理情况。实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等。

（三）项目监管情况。一是加强全局统筹，统一审议预算支出计划；二是严格监督，采购过程接受监督审计科监督，公开发布采购公告和采购结果，接受社会监督；三是规范程序，严格执行财务报销规定，落实经办人员、审核人员职责。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，保障河长制湖长制工作的正常推进，完成率为100%，项目支出绩效达到要求，项目无结余资金，无违规记录。
（二）项目效益情况。

我市河长制湖长制工作正常推进，水清、岸绿、河畅、景美的总体目标逐步实现。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

已按照《2025年攀枝花市全面强化河湖长制工作要点》完成河湖长制工作目标。项目评分100分。
（二）存在的问题。

无


（三）相关建议。

无

专项预算项目支出绩效自评报告

（水利建设质量和安全生产监管）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.部门管理职责。攀枝花市水利局负责指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性和跨县（区）水利工程建设与运行管理，组织指导水利工程管理体制改革。组织拟订并协调落实重要水利工程建设、运行管理的有关政策措施，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程验收有关工作，督促指导协调县（区）配套工程建设。

2.项目立项、资金申报的依据。一是中共中央 国务院《质量强国建设纲要》要求：深化质量工作考核，将考核结果纳入各级党政领导班子和领导干部政绩考核内容。二是《安全生产法》第八条第二款：各级人民政府应当加强安全生产基础设施建设和安全生产监管能力建设，所需经费列入本级预算。三是《四川省安全生产条例》第五条：县级以上地方人民政府应当加强对安全生产工作的领导，统筹发展和安全，将安全生产工作纳入国民经济和社会发展规划，制定并组织实施安全生产专项规划；将安全生产工作所需经费列入本级预算；将安全生产纳入高质量发展评价体系，支持、督促各有关部门、单位依法履行安全生产监督管理职责。四是《建设工程质量管理条例》第四十三条：县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的建设工程质量实施监督管理。县级以上地方人民政府交通、水利等有关部门在各自的职责范围内，负责对本行政区域内的专业建设工程质量的监督管理。五是《四川省水利工程管理条例》第二十条第二款：县级以上地方人民政府应当建立健全水利工程建设质量与安全监督体系，加强监督队伍建设，履行监督职能所需经费。六是《水利工程质量管理规定》第十四条：根据需要，质量监督机构可委托具有相应资质的检测单位，对水利工程有关部位以及所采用的建筑材料和工程设备进行抽样检测。七是《2025年度市（州）安全生产及省直部门（单位）安全生产和消防工作考核细则》。八是《2025年度四川省市（州）市场监管综合考核指标及计分方法》。
3．资金管理、办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目严格执行财政资金和市水利局财务管理制度要求，专项用于水利行业安全生产会议筹备、安全宣传资料印发及考核；2025年度水利行业安全生产暨水利建设工程质量与安全监管能力培训；2025年新开工、续建水利建设项目开展质量监督抽样检测；2024年度行政机关事业单位内部控制报告编制，支付尹进高同志离任内部审计及支付王平同志离任审计；开展水利建设工程质量监督档案整理；市级项目稽察及质量与安全执法等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配围绕法律法规、三定方案赋予市水利局监督审计及安全生产工作职责，坚持科学规范、公开透明、统筹兼顾、突出重点、绩效管理强化监督的原则，根据工作量和市场价格，统筹目标任务、履职清单，合理分配“水利建设质量和安全生产监管”资金。
（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成水利厅2025年度水利行业质量工作考核；完成市级质量监督抽样检测；完成水利行业安全生产暨水利建设工程质量与安全监管能力培训；完成2024年度行政机关事业单位内部控制报告编制，尹进高同志离任内部审计及王平同志离任审计；完成市级稽察及质量与安全执法工作；完成水利行业安全生产会议筹备、安全宣传资料印发及考核；完成水利厅六项机制建设考核。
2. 项目应实现的具体绩效目标。数量指标：≥100%，质量指标≥100%，时效指标≤1年，社会效益指标≥100%，服务对象满意度指标≥95%，经济成本指标=20万元。

3. 申报内容相符性，申报目标合理可行。申报内容符合水土保持法和“三定方案”赋予市水利局监督审计及安全生产工作职责，符合水利建设质量和安全生产监管要求，符合水行政主管部门年度重点任务安排。

（三）项目自评步骤及方法。

一是承办业务科室经办人员初评。二是承办科室负责人初审，三是财务负责人审核，四是局领导审定。重点对照绩效目标，逐项分析绩效目标完成情况，程序是否规范，是否达到预期效果。

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

水利建设质量和安全生产监管项目预算申报20万元，批复20万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目资金计划20万元，主要为市级财政资金。
2.资金到位。市级财政年初下达项目资金20万，到位率100%，到位及时。2025年12月预算调整追减5.92万，全年实际下达预算14.08万元。

3.资金使用。截至评价时间项目资金支出14.08万元，资金支付率100%。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市水利局建立局党组行政班子统一领导，业务科室实施，监督审计科监督、办公室财务审核的组织架构。实施流程为业务科室编制预算支持计划，经办公室审核，党组会议审议通过后，业务科室组织实施，超过2.0万元的大额支出均采取询价或竞争性谈判等方式进行采购。

（二）项目管理情况。水利建设质量和安全生产监管项目，实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等。

（三）项目监管情况。一是加强全局统筹，统一审议预算支出计划；二是严格监督，采购过程接受监督审计科监督，公开发布采购公告和采购结果，接受社会监督；三是规范程序，严格执行财务报销规定，落实经办人员、审核人员职责。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

全面完成年度目标任务，监督审计及安全生产工作成效明显，全市水利工程建设有序推进，安全生产“零事故”“零伤亡”。项目资金支出14.08万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法。

（二）项目效益情况。

项目效益较好。较好地发挥示范带动、增强在建水利工程质量安全意识、强化项目资金监管，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成各项目标任务，严守水利工程建设安全底线，把好质量关。水利厅2025年度水利行业质量工作考核无扣分；水利厅六项机制建设考核合格；强化安全监管执法，全年对水利建设项目、水库、小水电开展安全生产指导帮扶累计60余次；挂牌督办重大事故隐患1次，通报安全生产责任单位2次，约谈安全生产责任单位2次，移交安全生产违法线索3条。公众满意度100%。经自评，该项目综合得分为100分。

（二）存在的问题。

攀枝花水利工程建设，施工队伍素质高低不齐，监督难度大，安全生产隐患多。科室项目资金拨付进度缓慢，集中拨付造成无调整和优化空间，监督审计与安全生产工作任务依然繁重。


（三）相关建议。

加大水利工程建设质量监督和安全检查力度，持续强化全链条全过程水利工程在建项目的监督。

专项预算项目支出绩效自评报告

（四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

长江造林局小得石林场搬迁安置工作是桐子林电站移民搬迁的重点，为加快推进桐子林电站工程建设，市委办在2008年8月印发的《关于加快桐子林电站工程建设前期工作的座谈纪要》（议事纪要第4期）第三条中明确，“对成都勘测设计研究院初次认定的水面漂木诱导设施为47000余立方，最后确认为39000余立方，相差8000余立方。根据此差额量和国家规定的相应补偿标准，由攀枝花市政府对四川省长江造林局予以补偿”，按相应补偿标准计算，市政府应补偿四川省长江造林局小得石林场水面漂木诱导设施308万元。2010年，市财政局通过原市扶贫和移民工作局向四川省长江造林局拨付补偿资金100万元，截至2025年，仍剩余208万元未拨付。
（二）项目绩效目标。

鉴于当前市级财力困难的现状，剩余未拨付的四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金拟在今后年度中根据市级财力情况筹集资金逐年分批安排解决。2025年，市财政局下达四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿款8万元。项目绩效目标为按2025年度补偿计划完成补偿工作。
（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评内容分为预算执行情况和绩效指标，自评方法为：通过逐一核对预算项目支出绩效目标表中的目标值完成情况开展自评工作。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2024年11月22日，四川省长江造林局集团有限公司攀枝花分公司以《关于催请支付小得石林场搬迁实物补偿剩余款项的函》（长攀函〔2024〕85号），再次向市政府申请拨付剩余208万元的补偿款。根据市政府领导对长攀函〔2024〕85号文的批示要求，市水利局、市财政局进行了会商研究，并联合以《攀枝花市水利局  攀枝花市财政局关于<四川省长江造林局集团有限公司攀枝花分公司关于催请支付小得石林场搬迁实物补偿剩余款项的函>办理情况的报告》（攀水〔2024〕108号 ），向市政府提出“鉴于当前市级财力困难的现状，拟在今后年度中根据市级财力情况筹集资金逐年分批安排解决”的办理意见。2024年12月20日，市政府领导批示“相关办理意见要与长江造林局攀枝花公司做好沟通”。经与长江造林局沟通后，长江造林局攀枝花分公司同意逐年分批安排解决。

2025年9月24日，市财政局以《攀枝花市财政局资金下达通知单》（攀财资农〔2025〕39号），向市水利局下达四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿款8万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。依据《攀枝花市财政局资金下达通知单》（攀财资农〔2025〕39号），2025年度四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金为8万元。
2．资金到位。2025年度四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金8万元已全部到位，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截至评价时间市水利局已按程序将8万元补偿资金全部拨付至补偿单位。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

市水利局在收到2025年度四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金8万元后，及时按程序将补偿资金全额拨付至补偿单位。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

2025年9月28日，市水利局向补偿单位拨付四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金8万元，无结余资金。对照项目计划完成目标，截至评价时点，项目任务量已全部完成，并在计划时间内按照年度补偿计划完成补偿工作。

（二）项目效益情况。

项目的主要社会效益是推进小得石林场搬迁实物补偿工作，信守政府承诺，增强地企合作。服务对象满意度较好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自评，四川省长江造林局小得石林场搬迁实物补偿资金项目已按年度补偿计划及时完成补偿工作，自评总分为100分。

（二）存在的问题。无。


（三）相关建议。建议尽快落实剩余补偿资金。

专项预算项目支出绩效自评报告

（最严格水资源管理经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。
2025年度最严格水资源管理考核是省级考核攀枝花市政府“1+9”考核体系之一，最严格水资源管理经费主要保障年度水资源管理措施落实及考核目标完成。本次申报的国家水资源监控能力建设（二期）2个水质和96个水量监测站点运行维护，水资源公报编制等项目是落实国家节水行动和最严格水资源管理制度考核的重要内容之一，项目符合财政资金管理办法相关规定。

（二）项目绩效目标。

完成我市国家水资源监控能力建设（二期）2个水源地水质自动监测站点运行维护，完成96个非农+农业取水户水量监测点运行维护，完成2024年水资源公报编制及发布，开展最严格水资源管理宣传，普及水资源管理及节水知识。申报项目的实施有助于提高水资源管理的科学性和透明度。绩效目标和绩效指标可量化可考核，与最严格水资源考核工作要求相匹配，与本部门年度工作目标相一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对照年初项目申报的绩效指标设置一级、二级、三级指标，细化各级指标值，设定权重及分值，对照申报的年度目标指标值，逐一评价完成情况，对比年度目完成情况，预算执行情况，自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

最严格水资源管理经费项目资金申报62万，批复62万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划62万元，主要为市级财政资金。

2．资金到位。市级财政年初下达项目资金62万，到位率100%，到位及时。2025年12月预算调整追减6万，全年实际下达预算56万。

3．资金使用。截至评价时间项目资金实际支出56万元，支付率为100%。资金支出范围主要为国家水资源监控能力建设（二期）96个非农+农业取水户水量监测点运维费11.06万元，2个水源地水质自动监测站点运行维护费35万元，2024年水资源公报编制经费9.78万元，节约用水宣传费支出0.16万元。
（三）项目财务管理情况。

本项目管理规范，财务管理制度健全、由水文水资源科按照合同条款按期提交报账手续，由财务室严格按照会计核算办法开展账务处理，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由水文水资源科负责具体组织实施，按照合同约定对运维类项目开展监督，按照相关文件规定开展水资源公报编制、审核及发布，各项工作有序推进。

项目管理情况。

最严格水资源管理经费项目，严格执行政府购买服务相关法律法规和机关内部控制管理制度，项目严格按照合同及相关文件规定执行。

项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行机关内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

完成国家水资源监控能力建设（二期）2个水质和96个水量在线监测（控）设施的运行维护；完成2024年度年度水资源公报编制；落实国家节水行动各项要求，利用“世界水日”“中国水周”，开展节水宣传活动，累计发放宣传手册 6000余份，现场接受咨询1800余人次，普及水资源及节水知识、提升全民爱水护水及节水意识。最严格水资源管理经费56万元，为我市全面完成2025年度考核工作奠定了坚实的基础。
（二）项目效益情况。

本项目综合效益明显，其中国家水资源监控能力建设（二期）2个水质站点水质监测，为保障全市用水安全奠定坚实基础。96个水量在线监测（控）设施的运维，保障用水在线监测数据及时准确完整，是我市水资源税征收水量确定的基础，是关系到我市水资源税足额征收的重要支撑。全市水资源税共计征收1.52亿元。年度水资源公报编制发布，为相关部门开展行政决策提供参考，也方便社会公众查询使用水资源数据。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，最严格水资源管理经费项目立项必要性和立项依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向，该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求。该项目实施非常必要，具有较强的延续性和持续性。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我单位将进一步加强运行监控，节约财政资金并提升资金使用效益，提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。无。


（三）相关建议。无。
专项预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市河湖生态流量保障实施方案编制经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。
2025年度最严格水资源管理考核是省级考核攀枝花市政府“1+9”考核体系之一，2024年度考核反馈攀枝花市水资源调度管理需进一步加强，生态流量目标确定是河湖及水工程生态流量监管的基础，是最严格水资源管理考核的重要指标，为圆满完成考核工作，市水利局向市财政局申报项目资金，组织编制攀枝花市河湖生态流量保障实施方案，项目符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

按照《四川省水利厅关于贯彻落实河湖和已建水利水电工程生态流量确定和保障工作的通知》要求，市水利局需开展3条跨（县、区）河湖生态流量确定工作。需编制摩挲河、拉罗青河、大河河湖生态流量保障实施方案，切实加强河湖生态流量管理。绩效目标和绩效指标可量化可考核，与最严格水资源考核工作要求相匹配，与本部门年度工作目标相一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对照年初项目申报的绩效指标设置一级、二级、三级指标，细化各级指标值，设定权重及分值，对照申报的年度目标指标值，逐一评价完成情况，对比年度目完成情况，预算执行情况，自评得分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市河湖生态流量保障实施方案编制项目资金申报10万，批复10万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划10万元，主要为市级财政资金。

2．资金到位。到位资金10万，到位率100%，到位及时。

3．资金使用。截至评价时间项目资金的实际支出9.8万元，采购结余资金0.2万元。 

（三）项目财务管理情况。

本项目管理规范，财务管理制度健全、由水文水资源科按照合同条款按期提交报账手续，由财务室严格按照会计核算办法开展账务处理，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由水文水资源科负责具体组织实施，按照相关政策规定，选定代理机构，开展竞争性磋商，确定编制单位开展方案编制工作，并组织技术审查和开展市级相关部门征求意见形成审定本。
项目管理情况。

攀枝花市河湖生态流量保障实施方案编制采购项目，严格执行政府购买服务相关法律法规、严格执行机关内部控制管理制度，严格按照合同约定条款开展资金支付和项目验收。

项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行机关内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

完成攀枝花市河湖生态流量保障实施方案编制并印发。
（二）项目效益情况。

本项目为我市跨县（区）河湖今后生态流量调度和生态流量下泄提供了科学依据，切实维护河湖生态健康与水环境安全，为区域生态保护和可持续发展提供坚实水利支撑，同时助力 2025 年度最严格水资源管理考核目标的顺利推进。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市河湖生态流量保障实施方案编制项目立项必要性和立项依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求，该项目实施非常必要。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我单位将进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。


（三）相关建议。

无。
专项预算项目支出绩效自评报告

（攀枝花市主要江河水资源调度方案编制经费）
一、项目概况

（一）项目基本情况。
2025年度最严格水资源管理考核是省级考核攀枝花市政府“1+9”考核体系之一，2024年度考核反馈攀枝花市水资源调度管理需进一步加强，水资源调度依据是河湖及水工程生态流量监管的基础，是最严格水资源管理考核的重要指标，为圆满完成考核工作，市水利局向市财政局申报项目资金，组织编制攀枝花市主要江河水资源调度方案，项目符合财政资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

制定印发《攀枝花市主要江河流域水资源调度市级名录（2025年）》、编制市级主要江河水资源调度方案。绩效目标和绩效指标可量化可考核，与最严格水资源考核工作要求相匹配，与本部门年度工作目标相一致，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

对照年初项目申报的绩效指标设置一级、二级、三级指标，细化各级指标值，设定权重及分值，对照申报的年度目标指标值，逐一评价完成情况，对比年度目完成情况，预算执行情况，自评得分。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

攀枝花市主要江河水资源调度方案编制项目资金申报20万，批复20万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划20万元，主要为市级财政资金。
2．资金到位。到位资金20万，到位率100%，到位及时。
3．资金使用。截至评价时间项目资金的实际支出19.8万元，采购结余0.2万元。
（三）项目财务管理情况。

本项目管理规范，财务管理制度健全、由水文水资源科按照合同条款按期提交报账手续，由财务室严格按照会计核算办法开展账务处理，财务处理及时、会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由水文水资源科负责具体组织实施，按照相关政策规定，选定代理机构，开展竞争性磋商，确定编制单位开展方案编制工作，并组织技术审查和开展市级相关部门征求意见形成审定本。
项目管理情况。

攀枝花市主要江河水资源调度方案编制采购项目，严格执行政府购买服务相关法律法规、严格执行机关内部控制管理制度，严格按照合同约定条款开展资金支付和项目验收。

项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行机关内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

完成攀枝花市主要江河水资源调度方案编制并印发。
（二）项目效益情况。

本项目为我市跨县（区）江河水资源调度提供科学依据，强化水资源刚性约束与流域水资源统一调度管理，为区域生态保护和可持续发展提供坚实水利支撑，同时助力2025年度最严格水资源管理考核目标的顺利推进。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

攀枝花市主要江河水资源调度方案编制项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求，该项目实施非常必要。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我单位将进一步提升预算绩效管理水平。
（二）存在的问题。

无。


（三）相关建议。无。
专项预算项目支出绩效自评报告

（水土保持行业监管）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.部门管理职责。攀枝花市水利局负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施全市水土流失的综合防治，按照规定权限负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。

2.项目立项、资金申报的依据。一是《中华人民共和国水土保持法》第四条　县级以上人民政府应当加强对水土保持工作的统一领导，将水土保持工作纳入本级国民经济和社会发展规划，对水土保持规划确定的任务，安排专项资金，并组织实施。

3．资金管理、办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目严格执行财政资金和市水利局财务管理制度要求，专项用于水土保持宣传、生产建设项目水土保持监管、水土流失重点治理项目监管、水土保持信息化等水土保持基础性工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配围绕法律法规、三定方案赋予市水利局水土保持工作职责，坚持科学规范、公开透明、统筹兼顾、突出重点、绩效管理强化监督的原则，根据工作量和市场价格，统筹目标任务、履职清单，合理分配“水土保持行业监管”资金。
（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。完成水土保持国策宣传教育工作任务；完成2024年水土保持重点工程及生态清洁型小流域治理无人机图斑核查、扰动图斑解译、成果整理与分析、防治责任范围上图、系统录入。

2. 项目应实现的具体绩效目标。数量指标：≥100%，质量指标≥100%，时效指标≤1年，社会效益指标≥100%，服务对象满意度指标≥95%，经济成本指标≤15万元。

3. 申报内容相符性，申报目标合理可行。申报内容符合水土保持法和“三定方案”赋予市水利局水土保持工作职责，符合水土保持行业监管要求，符合水行政主管部门年度重点任务安排。

（三）项目自评步骤及方法。

一是承办业务科室经办人员初评。二是承办科室负责人初审，三是财务负责人审核，四是局领导审定。重点对照绩效目标，逐项分析绩效目标完成情况，程序是否规范，是否达到预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

水土保持行业监管预算项目资金申报15万，批复15万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目资金计划15万元，主要为市级财政资金。
2.资金到位。市级财政年初下达项目资金15万，到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截至评价时间项目资金支出14.96万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市水利局建立局党组行政班子统一领导，业务科室实施，监督审计科监督、办公室财务审核的组织架构。实施流程为业务科室编制预算支持计划，经办公室审核，党组会议审议通过后，业务科室组织实施，超过2.0万元的大额支出均采取询价或竞争性谈判等方式进行采购。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目未达到采购限额参照政府采购组织。

（三）项目监管情况。一是加强全局统筹，统一审议预算支出计划；二是严格监督，采购过程接受监督审计科监督，公开发布采购公告和采购结果，接受社会监督；三是规范程序，严格执行财务报销规定，落实经办人员、审核人员职责。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

全面完成年度目标任务，水土保持基础工作持续夯实。项目资金支出14.96万元，结余0.04万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目效益情况。

项目效益较好。较好地发挥示范带动、增强市民水土保持国策意识、保护水土资源、强化水土保持项目信息化监管，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

建立水土保持协同监管机制，强化人为水土流失管控；落实空间管控，积极争取发展空间；服务重大项目建设，协调推进攀盐高速、红格南矿等重点项目水土保持方案审批；落实全过程全链条闭环管理，水土保持监管工作再提效；科学推进水土流失综合治理，水土保持率持续提升全面完成170平方公里水土流失综合治理任务，水土保持率达到“十四五”目标值，水土保持监管能力持续提升。公众满意度100%。经自评，该项目综合得分为100分。

（二）存在的问题。

攀枝花地处金沙江干热河谷地区，属金沙江下游国家级水土流失重点治理区，水土流失治理任务依然繁重。


（三）相关建议。

多方筹集资金，加大水土流失治理力度，持续强化全链条全过程水土保持监管。

专项预算项目支出绩效自评报告

（小水电安全监管）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.部门管理职责。根据市政府安排，市水利局牵头组织装机容量5万千瓦以下的已建成水电站安全生产监管。

2.项目立项、资金申报的依据。依据《四川省人民政府关于切实加强全省水电站安全管理工作的紧急通知》（川府函〔2022〕15号）、《四川省人民政府关于进一步加强水电站安全生产工作的紧急通知》（川府函〔2022〕25 号），《攀枝花市人民政府办公室关于进一步压实责任全面加强水电站安全生产工作的通知》（攀办发〔2022〕4 号），省安办指出邀请专业人士和电力安全专家参与，对各电站的安全隐患进行全面排查整治。省水利厅要求，各市（州）水电站属地安全监管的牵头部门要充分发挥专家的技术支撑作用。市政府要求建立水电站专家咨询机制为水电站安全管理提供技术咨询和支持。

3．资金管理、办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目严格执行财政资金和市水利局财务管理制度要求，专项用于小水电安全监管培训、邀请专家参与小水电安全检查等工作。

4.资金分配的原则及考虑因素。资金分配围绕法律法规和《攀枝花市人民政府办公室关于进一步压实责任全面加强水电站安全生产工作的通知》（攀办发〔2022〕4 号）赋予市水利局牵头监管小水电安全生产工作职责，坚持科学规范、公开透明、统筹兼顾、突出重点、绩效管理强化监督的原则，根据工作量和市场价格，统筹目标任务、履职清单，合理分配“小水电安全监管”资金。
（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。年度计划完成20座小水电安全检查。
2. 项目应实现的具体绩效目标。数量指标：≥100%，质量指标≥100%，时效指标≤1年，社会效益指标≥100%，服务对象满意度指标≥90%，经济成本指标≤5万元。

3. 申报内容相符性，申报目标合理可行。申报内容符合攀枝花市人民政府办公室关于进一步压实责任全面加强水电站安全生产工作的通知》（攀办发〔2022〕4 号）赋予市水利局牵头监管小水电安全生产工作职责，市政府工作安排，符合水行政主管部门年度重点任务安排。
（三）项目自评步骤及方法。

一是承办业务科室经办人员初评。二是承办科室负责人初审，三是财务负责人审核，四是局领导审定。重点对照绩效目标，逐项分析绩效目标完成情况，程序是否规范，是否达到预期效果。

 二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

小水电安全监管项目资金申报5万，批复5万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目资金计划5万元，主要为市级财政资金。
2.资金到位。到位资金5万元，到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截至评价时间项目资金支出5万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市水利局建立局党组行政班子统一领导，业务科室实施，监督审计科监督、办公室财务审核的组织架构。实施流程为业务科室编制预算支持计划，经办公室审核，党组会议审议通过后，业务科室组织实施，超过2.0万元的大额支出均采取询价或竞争性谈判等方式进行采购。

（二）项目管理情况。小水电安全监管项目，实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目未达到采购限额参照政府采购组织。

（三）项目监管情况。一是加强全局统筹，统一审议预算支出计划；二是严格监督，采购过程接受监督审计科监督，公开发布采购公告和采购结果，接受社会监督；三是规范程序，严格执行财务报销规定，落实经办人员、审核人员职责。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

牵头组织开展四轮小水电安全隐患专项排查行动，充分发挥专家在小水电安全检查的技术支撑作用，共计抽查小水电25座次，督促完成176个问题整改，整改完成率100%；组织召开全市小水电安全监管培训会，培训对象覆盖市级5个部门、3个县（区）、92座电站相关责任人，将小水电安全责任和安全培训落实到“最后一米”，进一步提升了小水电安全监管水平。项目资金支出5万元，结余0万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目效益情况。

对25座次小水电站的安全隐患进行全面排查整治，组织市、县、乡三级监管部门和电站业主召开了小水电安全监管培训会，保障了小水电站安全平稳运行和群众生命财产安全。服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

认真落实了市委市政府关于加强小水电安全监管工作要求，全面完成绩效目标任务，将小水电安全责任和安全培训落实到“最后一米”，进一步提升了小水电安全监管水平。公众满意度100%。经自评，该项目综合得分为100分。
（二）存在的问题。

全市小水电大多建于上世纪80~90年代，普遍规模小、效益低，设施设备陈旧老化，安全状况不佳，管理水平不高，安全监管责任重。


（三）相关建议。

    继续加强小水电安全检查，发挥专家技术支撑作用，督促问题整改；加强小水电安全监管培训，进一步提升小水电安全监管水平。
专项预算项目支出绩效自评报告

（2022年中央和省级水利发展资金）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2024年省级水利发展资金预算的通知》（川财农〔2024〕71号），下达攀枝花市本级山洪灾害防治经费80万元（均为省级经费），要求我市完成山洪灾害隐患排查任务，为圆满完成考核工作，市水利局向市财政局申报项目资金，项目符合财政资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

通过专业技术团队实地勘察、数据分析研判，对盐边县完成一轮次山洪灾害专业化隐患排查。完成时间为2025年6月底，该项目累计保护人口≥0.7万人，绩效目标和绩效指标可量化可考核，与山洪灾害隐患排查工作要求相匹配，与本部门年度工作目标相一致，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
对照年初项目申报的绩效指标设置一级、二级、三级指标，细化各级指标值，设定权重及分值，对照申报的年度目标指标值，逐一评价完成情况，对比年度目完成情况，预算执行情况，自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

2022年中央和省级水利发展资金项目资金申报80万，批复80万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划80万元，主要为省级水利发展资金。

2.资金到位。到位项目资金80万元，资金到位率100%，到位及时。
3.资金使用。截至评价时间项目资金实际支付79.6万元。主要用于收集盐边县区域内的地形地貌、气象水文、地质构造、历史山洪灾害等资料，建立基础数据库，为排查工作提供数据支撑；组织专家团队制定《山洪灾害排查技术方案》，明确排查范围、技术路线、评估标准及成果要求，确保排查工作科学规范；调配无人机、地质雷达、高精度GPS定位仪等专业勘察设备，组建由水文、地质、测绘等专业技术人员组成排查团队，并开展专项培训，资金支付合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。
三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在资金下达后，我局通过政府采购，采用竞争性磋商方式遴选专业第三方队伍，承担相关工作任务，相关成果资料已通过验收。
（二）项目管理情况。

2022年中央和省级水利发展资金项目，严格执行政府购买服务相关法律法规、严格执行机关内部控制管理制度，严格按照合同约定条款开展资金支付和项目验收。

（三）项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行机关内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成12个乡镇、80个行政村的隐患排查任务，发现隐患点9处，提出整改建议9条，隐患排查覆盖率100%，成果报告提交及时率100%全面完成年度考核指标。
（二）项目效益情况。

本项目累计保护人口≥0.7万人，为山洪灾害防治提供了科学依据，项目实施成效显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年中央和省级水利发展资金项目立项必要性和立项依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求，该项目实施非常必要。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我单位将进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。


（三）相关建议。

无。
专项预算项目支出绩效自评报告

（防汛抗旱保安全项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为落实防汛抗旱相关措施，保障防汛抗旱决策指挥系统、大数据预警触发机制建设、山洪灾害防御决策平台、市级防汛抗旱视频监控平台运行正常，保证防汛抗旱会商调度、督导检查、宣传培训、防汛物资购置等工作有序开展。市水利局向市财政局申报项目资金，市财政局向市水利局批复市级财政资金，项目符合资金管理办法等相关规定。
（二）项目绩效目标。

项目主要内容：水旱灾害防御物资购置（1批次），防汛抗旱指挥系统运行维护和网络保障（全年），防汛抗旱督导检查（5次以上）、调度会议（10次以上）、资料印制（1批次），应急预案修订完善（1批次）、监测预警能力提升等。
（三）项目自评步骤及方法。

对照年初项目申报的绩效指标设置一级、二级、三级指标，细化各级指标值，设定权重及分值，对照申报的年度目标指标值，逐一评价完成情况，对比年度目完成情况，预算执行情况，自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。

防汛抗旱保安全项目资金申报105万，批复105万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划105万元，主要为市级财政资金。
2.资金到位。市级财政年初下达项目资金105万，资金到位率100%，到位及时。2025年12月预算调整追减18.22万，全年实际下达预算86.78万。
2.资金使用。截至评价时间项目资金实际支付86.78万元，资金开支范围为系统维护、培训、水旱灾害防御物资采购、督导检查和防汛演练等，资金支付率100%。资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在资金下达后我局结合项目内容积极组织实施，由相关业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度手续办理资金支付。项目实施期间，我局严格按照资金使用相关管理规定，落实专人全程做好项目的具体管理工作，并按规定进行了收集与归档整理，满足工作要求。本项目严格按照《合同法》和《政府采购法》的有关规定，进行了比选，与系统运行维护单位签订合同；在项目实施期间，未发生合同纠纷，合同执行情况良好，严格执行相关法律法规及项目管理制度，如招投标、政府采购、项目公示制等。

（二）项目管理情况。

防汛抗旱保安全项目，严格执行政府购买服务相关法律法规、严格执行机关内部控制管理制度，严格按照合同约定条款开展资金支付和项目验收。

（三）项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行机关内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

按照项目进度计划，已于2025年底高质量完成防汛抗旱减灾会商、指挥、决策、调度等工作正常有序运转的目标任务，成本控制目标≤目标绩效，项目无结余资金，无违规记录。
（二）项目效益情况。

社会效益较好，对汛期防汛减灾工作指挥调度，雨情、水情监测提供科学依据，服务对象满意率95%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

防汛抗旱保安全项目立项必要性和立项依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求，该项目实施非常必要。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我单位将进一步提升预算绩效管理水平。
（二）存在的问题。

无。


（三）相关建议。

无。
专项预算项目支出绩效自评报告

（山洪灾害防治）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于提前下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2024〕98号），下达攀枝花市本级中央和省级水利发展资金80万元（为省级经费）。

（二）项目绩效目标。

项目主要内容：项目绩效数量指标主要为山洪灾害专业化隐患排查一轮次。

（三）项目自评步骤及方法。

对照年初项目申报的绩效指标设置一级、二级、三级指标，细化各级指标值，设定权重及分值，对照申报的年度目标指标值，逐一评价完成情况，对比年度目完成情况，预算执行情况，自评得分。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
山洪灾害防治资金申报80万，批复80万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划80万元，主要为省级水利发展资金。
2.资金到位。到位资金80万元，资金到位率100%，到位及时。
3.资金使用。截至评价时间项目资金实际支付为71.28万元。完成仁和区、米易县山洪灾害隐患排查服务。资金支付率100%，2025年剩余资金7.92万元，根据合同约定，待水利厅评审通过后支付合同总金额的10.00%。因水利厅尚未完成评审，尾款7.92万元暂未达到支付条件。计划2026年达到支付条件后支付，截至目前，已经完成支付。资金使用安全、规范，均按照合同约定开展支付，资金支付合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。

资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

在资金下达后，我局通过政府采购，采用竞争性磋商方式遴选专业第三方队伍，承担相关工作任务，现已完成隐患排查任务，资料成果待水利厅进行评审。

（二）项目管理情况。

山洪灾害防治项目，严格执行政府购买服务相关法律法规、严格执行机关内部控制管理制度，严格按照合同约定条款开展资金支付和项目验收。

（三）项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行机关内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

完成11个乡镇、76个行政村的隐患排查任务，发现隐患点8处，提出整改建议8条，隐患排查覆盖率100%，成果报告提交及时率100%全面完成年度考核指标，项目结余资金7.92万元，无违规记录。

（二）项目效益情况。

本项目累计保护人口≥0.41万人，为山洪灾害防治提供了科学依据，项目实施成效显著。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

山洪灾害防治项目立项必要性和立项依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求，该项目实施非常必要。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我单位将进一步提升预算绩效管理水平。

（二）存在的问题。

无。


（三）相关建议。

无。

专项预算项目支出绩效自评报告

（白蚁等害堤动物防治）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为保障小型水库工程安全运行，《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号）下达市本级2025年白蚁等害堤动物防治资金32万元，市水利局作为行业主管部门牵头组织实施。
2.根据《四川省财政厅 四川省水利厅关于下达2025年中央和省级水利发展资金的通知》（川财农〔2025〕31号），下达攀枝花市本级白蚁等害堤动物防治资金32万元。
3.项目严格执行财政资金和市水利局财务管理制度要求，专项用于小型水库、已成堤防白蚁等害堤动物的普查和治理等工作。

4.资金分配围绕法律法规、市水利局工作职责，坚持科学规范、公开透明、统筹兼顾、突出重点、绩效管理强化监督的原则，根据工作量和市场价格，统筹目标任务、履职清单，合理分配资金。

（二）项目绩效目标。

1.完成攀枝花市2025年小型水库、已成堤防白蚁等害堤动物普查、治理。

2.对攀枝花市144座小型水库、64.39公里已成堤防开展白蚁检查，对2座白蚁（其他害堤动物）危害严重的水库和1.94公里已成堤防进行白蚁等害堤动物防治。

3.项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

一是项目实施县区开展初评，二是承办科室负责人初审，三是财务负责人审核，四是局领导审定。重点对照绩效目标，逐项分析绩效目标完成情况，程序是否规范，是否达到预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

白蚁等害堤动物防治资金申报32万元，批复32万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划。该项目资金计划32万元，主要为中央水利发展资金。

2.资金到位。到位资金32万元，资金到位率100%，到位及时。
3.资金使用。截至评价时间项目资金实际支出9.55万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。2025年按照合同约定及项目推进情况进行第一笔资金支付，共支付9.55万元。2026年将完成剩余资金支付。

（三）项目财务管理情况。

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，我局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

市水利局建立局党组行政班子统一领导，下属事业单位实施，业务科室监督、办公室财务审核的组织架构。实施流程为业务科室编制预算支持计划，经办公室审核，党组会议审议通过后，业务科室组织实施，采用竞争性磋商方式进行采购。

（二）项目管理情况。白蚁等害堤动物防治项目，实施单位严格执行相关法律法规及项目管理制度等，项目未达到采购限额参照政府采购组织自行采购。

（三）项目监管情况。一是加强全局统筹，统一审议预算支出计划；二是严格监督，采购过程接受监督审计科监督，公开发布采购公告和采购结果，接受社会监督；三是规范程序，严格执行财务报销规定，落实经办人员、审核人员职责。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

超额完成年度目标任务，实际对149座小型水库、64.39公里已成堤防开展白蚁检查，对8座白蚁（其他害堤动物）危害严重的水库和1.94公里已成堤防进行白蚁等害堤动物防治。项目资金预计支出31.85万元，结余0.15万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目效益情况。

项目效益较好。全面开展白蚁危害普查，规范实施白蚁危害治理，推动实现白蚁防治常态化，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，市水利局已完成2025年小型水库、已成堤防白蚁等害堤动物防治目标任务，建立较为完备的水利工程白蚁综合防治工作体系，防治工作责任得到有效落实，防治工作制度和技术标准及定额进一步完善，白蚁防治基础研究和技术创新体制机制初步形成，白蚁危害预防、发现、治理能力和水平明显提升，白蚁危害险情发生率显著降低。评估总得分93分，评估等级为优。

（二）存在的问题。

无。


（三）相关建议。

无。

专项预算项目支出绩效自评报告
（农业水价综合改革节水奖励和精准补贴）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.部门管理职责。攀枝花市水利局负责全市农业水价综合改革工作。组织实施全市农业水价综合改革等相关项目。
2.项目立项、资金申报的依据。《关于印发<四川省农业水价综合改革精准补贴办法>和<四川省农业水价综合改革节水奖励办法>的通知》《攀枝花市财政局等四家单位关于印发<攀枝花市农业水价综合改革精准补贴实施办法>和<攀枝花市农业水价综合改革节水奖励实施办法>的通知》（攀财农〔2017〕71号）等文件有关要求。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目严格执行财政资金和市水利局财务管理制度要求，专项用于农业水价综合改革任务面积内实施的节水奖补、制度建设等工作。
4.资金分配的原则及考虑因素。

为积极推进胜利水库中型灌区续建配套与节水改造项目，进一步提升农业水价综合改革成效。市胜利水利工程运行中心委托中国水利水电第五工程局有限公司编制了《胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目立项建议报告》（以下简称《报告》）。《报告》中的信息化方案专业性强，审查技术要求高，经2024年第8次局长办公会、2025年第22次党组会议审议同意，农村水利科通过询价方式，委托广东华南水电高新技术开发有限公司对《报告》的信息化方案开展技术审查，发生技术咨询费用3万元，相关咨询费用在农业水价综合改革节水奖励和精准补贴中列支。
（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。围绕农业水价综合改革核心任务要求，巩固改革成效，完成《胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目立项建议报告》（以下简称《报告》）审查工作，各项任务指标达到任务要求。

2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。数量指标（农业水价综合改革面积）：＝21.8万亩；质量指标（改革区农民节水意识持续提高）：≥100%；时效指标（完成时间）：＝1年；社会效益指标（节约用水）：≥100%；服务对象满意度指标（用水群众）：≥95%

3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法

一是承办业务科室经办人员初评。二是承办科室负责人初审，三是财务负责人审核，四是局领导审定。重点对照绩效目标，逐项分析绩效目标完成情况，程序是否规范，是否达到预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

市水利局组织承办业务科室编制农业水价综合改革节水奖励和精准补贴项目预算，经2025年第22次党组会议审议通过，项目预算申报3万元，批复3万元。

（二）资金计划、到位及使用情况
1.资金计划。该项目资金计划3万元，主要为市级财政资金。
2.资金到位。到位资金5万元，到位率100%，到位及时。

3.资金使用。截至评价时间项目资金支出3万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（三）项目财务管理情况

项目经费严格按照财政预算管理办法执行，实施该项目中，市水利局财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

项目组织架构及实施流程。

市水利局建立局党组行政班子统一领导，业务科室实施、办公室财务审核的组织架构。实施流程为业务科室编制预算支持计划，经办公室审核，会议审议通过，资金下达后由业务科室按规定具体实施完成后，严格执行财务管理制度落实经办人员、审核人员职责，执行财务报销规定。
（二）项目管理情况。项目以政府采购方式（询价）方式确定项目建设单位，在询价、公示、验收等各个环节，严格按照《政府采购法》《水利工程项目建设管理制度》《政府采购非招标采购方式管理办法》执行。

（三）项目监管情况。市水利局严格按照询价要求，对询价文件、建设过程、验收等关键节点进行全程监督。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况

项目绩效目标高质量完成，数量指标（农业水价综合改革面积）达69.075万亩，超额完成21.8万亩的数量指标要求），质量指标100%，时效指标1年，社会效益指标100%，服务对象满意度指标（用水群众）100%，各项指标均达任务要求，取得《攀枝花市胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目立项建议报告》灌区信息化部分技术审查专家意见。项目资金支出3万元，结余0万元，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。

（二）项目效益情况

项目效益较好，较好地完成了任务目标，巩固改革成效增强节水意识，服务对象满意度100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

有力巩固农业水价综合改革成效，加快推进了胜利水库中型灌区续建配套与节水改造项目，项目流程透明，资料齐全，公众满意度100%。经自评，该项目综合得分为100分。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

多方筹集资金，加大支持农业水价综合改革支持力度。

专项预算项目支出绩效自评报告
（胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造）

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.部门管理职责。攀枝花市水利局负责组织指导胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目实施。
2.项目立项、资金申报的依据。根据《水利部办公厅关于加强中型灌区续建配套与节水改造项目前期工作的通知》（办农水函〔2022〕233号）（以下简称《通知》）和《四川省中型灌区续建配套与节水改造项目建设管理实施细则》（川水发〔2022〕6号）等文件要求，完成胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告编制。
3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。项目严格执行财政资金和市水利局财务管理制度要求，专项用于胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目。
4.资金分配的原则及考虑因素。攀枝花市财政局下达市水利局150万元预算项目经费，经政府采购确定胜利水库灌区名录调整费用48.8万元，胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告编制费98.2万元。
（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目是仁和区3个中型灌区中最大灌区，工程灌区范围涉及大田镇、仁和镇、银江镇、金江镇、大龙潭彝族乡，主要承担灌区的灌溉和农村人畜供水任务，续建配套改造后，改善灌溉面积4.43万亩，新增灌溉面积2.8689万亩，达到灌溉面积7.2989万亩。2025年12月30日前完成胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告批复和灌区灌面调整批复。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。数量指标=7.2989万亩；质量指标=100%；时效指标≤365个工作日；社会效益指标：保证农业灌溉，增加农民收入，较上年有增加（定性指标）；服务对象满意度指标≥90%；经济成本指标=150万元。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目经费申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

一是承办业务科室经办人员初评。二是承办科室负责人初审，三是财务负责人审核，四是局领导审定。重点对照绩效目标，逐项分析绩效目标完成情况，程序是否规范，是否达到预期效果。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照资金管理办法申请市财政资金150万元，并获得财政局批复，要求采取项目完工报账制方式开展，经项目采取政府采购方式确定胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告编制费用147万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1.资金计划。该项目资金计划共计147万元，2025年因“灌区名录调整报告编制费”跨年度支付，根据资金管理相关要求，2025年度调整后预算下达17.7万元，主要为市级财政资金。
2.资金到位。到位资金17.7万元，到位率100%，到位及时。
3.资金使用。截至评价时间按照合同约定完成胜利水库灌区名录调整报告编制费尾款4.88万元，剩余12.82万其中3万元未招标结余，立项建议报告9.82万元因未达到支付条件暂未支付，2026年完成支付。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、与预算相符。
（三）项目财务管理情况。

胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告编制资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

项目组织架构及实施流程。

胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告编制由相关科室提出规划，由局党组办公会讨论决定实施。
（二）项目管理情况。项目采取公开政府采购方式确定项目设计单位，在采购、公示、编制、验收等各个环节，严格按照《政府采购法》、《水利工程项目建设管理制度》执行。
（三）项目监管情况。财政对其事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

胜利水库灌区名录调整和灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）报告编制项目已完成所有工程内容，胜利水库灌区名录调整一通过水利确认灌面调整为7.3万亩，资金已按合同进度要求拨付100%，胜利水库灌区续建配套及现代化改造项目立项建议（可研）项目已经通过省级专家审查，资金已按合同进度要求拨付90%。因灌区续建配套及现代化改造项目可研报告尚未取得批复，故按合同约定未支付尾款。

（二）项目效益情况。

经济效益。灌区续建配套及现代化改造项目的建设提高了灌区灌溉水利用系数，对灌区的经济发展带来给大的效益。社会效益。确保灌区水利工程安全、节约水资源、提高供水保障、促进社会稳定。生态效益。保障了灌区河流生态流量及村、社森林防灭火需水。可持续效益。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。服务对象满意度。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

全面完成各项目标任务，按照合同约定完成胜利水库灌区名录调整报告编制费48.8万元（含灌区名录调整报告编制费尾款4.88万元），取得胜利水库灌区名录调整工作，成效良好，经自评，该项目综合得分为99分。

（二）存在的问题。

加强项目预算绩效目标制定的精细化程度。
（三）相关建议。

下一步我局将积极对接协调市发展改革委取得胜利水库灌区续建配套及现代化改造立项建议报告（可研）的批复工作，并加快推进项目初设阶段等前期工作准备，保证项目顺利实施。

攀枝花市水土保持生态环境监测分站
专项预算项目支出绩效自评报告

（干沟试验场基地和红格水土保持监测站运行经费）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2025年干沟试验场基地和红格水土保持监测站运行经费是保障干沟试验场基地和红格水土保持监测站安全及正常运转。盐边县红格坡面径流场是国家级水土保持监测站点之一，包括径流场（15个小径流小区）、实验室、自动气象站、配套仪器设备等。

（二）项目绩效目标。

干沟试验场基地和红格水土保持监测站运行经费，保证干沟试验场基地和红格水土保持监测站安全及正常运转。该项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标及满意度指标进行了评价。我站项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

评价组通过座谈交流、查阅资料的方式，对市水土保持生态环境监测分站的专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

干沟试验场基地和红格水土保持监测站运行经费申报10万元，批复资金10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划。该项目资金计划10万元，主要为市级财政资金。
2．资金到位。市财政下达项目资金10万元，到位率100%。

3．资金使用。截至评价时间项目资金实际支出10万元，资金支出范围主要为保证干沟试验场基地和红格水土保持监测站安全及正常运转。
（三）项目财务管理情况。

我站财务管理制度严格按照行政事业单位财务制度执行，项目款项从资金的申请、报销等全部按规定走预算管理一体化流程，并通过预算管理一体化系统支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由本站组织实施，按照合同约定及项目进展情况有序实施。
项目管理情况。

    本项目严格执行政府购买服务相关法律法规和内部控制管理制度，项目严格按照合同及相关文件规定执行。
项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

干沟试验场基地和红格水土保持监测站运行经费：年度资金预算10万元，实际使用金额10万元。保障单位日常工作正常有序开展，2025年按计划完成该项目，全面完成100%。

（二）项目效益情况。

市水保监测站2025年项目绩效目标数量指标完成率100%；预算项目绩效目标无偏离；项目绩效效益指标实施效果较好，社会满意度达95%以上。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

综合前述评估内容来看，该项目符合财政资金支持方向，该项目组织管理机构健全，运行考核机制成熟，预期产出及效果均达到绩效目标要求。该项目实施非常必要，具有较强的延续性和持续性。评估总得分100分，评估等级为优。下一步我站将进一步加强运行监控，节约财政资金并提升资金使用效益，提升预算绩效管理水平
（二）存在的问题。

无。
（三）相关建议。无。
攀枝花市水土保持生态环境监测分站

专项预算项目支出绩效自评报告

（水土保持监测费用）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

2025年水土保持监测费用主要用于支付合同第三方委托业务费。

（二）项目绩效目标。

水土保持监测费用，开展存量合同的生产建设项目水土保持监测，按合同及水土保持工程建设完成监测工作。完成了金沙电站水土保持监测工作、全年完成12次水土保持监测工作。该项目从数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、生态效益指标及满意度指标进行了评价。项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

评价组通过座谈交流、查阅资料的方式，对市水土保持生态环境监测分站的专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

水土保持监测费用项目申报10万元批复10万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。该项目资金计划10万元，主要为市级财政资金。
2．资金到位。市财政下达项目资金10万元，到位率100%。

3．资金使用。截至评价时间项目资金实际支出9.73835万元，资金支出范围主要为开展金沙电站水土保持监测工作。
（三）项目财务管理情况。

我站财务管理制度严格按照行政事业单位财务制度执行，项目款项从资金的申请、报销等全部按规定走预算管理一体化流程，并通过预算管理一体化系统支付。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

本项目由本站组织实施，按照合同约定及项目进展情况有序实施。

项目管理情况。

本项目严格执行相关法律法规和内部控制管理制度，项目严格按照合同及相关文件规定执行。

项目监管情况。

项目实施情况及资金支付程序严格履行内部控制签章审核程序，严格接受局监督与审计科和财务室的监管程序，项目预期产出及效果均达到绩效目标要求。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

水土保持监测费用项目：年度资金预算10万元，实际使用金额9.73835万元。完成金沙电站水土保持监测工作，满意度95%以上。
（二）项目效益情况。

市水保监测站2025年项目绩效目标数量指标完成率100%；预算项目绩效目标无偏离；项目绩效效益指标实施效果较好，社会满意度达95%以上。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

完成金沙电站水土保持监测工作，满意度95%以上。
（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。
攀枝花市胜利水利工程运行中心

2025年度专项项目绩效自评报告
（水利工程运行维护费）

一、项目概况

项目基本情况

1、主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
市水利局在该项目中主要是提出资金分配建议方案，协同财政部门做好资金预算分解下达工作，指导和监督资金使用，确保资金专款专用，提高资金的使用规范性，安全性和有效性。

定期对项目进行监督检查，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，协同做好预算绩效管理工作，组织开展绩效评价等职能。

项目立项、资金申报的依据

沙坝田水库属于小（1）型水库，位于仁和区啊喇乡大竹上村，是以城市生活供水为主、兼顾农业灌溉及防洪等综合利用的水利工程。为了更好的发挥工程效益，必须对工程设施进行维修养护。目前沙坝田水库存在以下问题：

一是溢洪道启闭机房和放水洞启闭机房天棚局部因屋顶防水材料老化开裂导致雨水渗漏、乳胶漆脱落；二是闸门启闭钢绳黄油风干、启闭机油漆脱落、溢洪道启闭机房栏杆锈蚀；三是闸门启闭机操作间地坪漆大面积老化翘壳；四是沙坝田水库在向啊喇乡农业灌溉供水和胜利水库调水期间，当放水流量大于1m3/s时,放水管压力钢管会出现小幅度震动，对钢管下面的支墩基础有一定影响，存在安全隐患。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：

我中心制订了资金管理办法，按规定编制预算；制定了预算执行计划，严格执行预算，对预算执行过程及结果进行了监督。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

我中心按节约高效的资金分配原则对项目资金进行申请和支付。

（二）项目绩效目标。

1、项目主要内容

沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目建设的主要内容：溢洪道启闭机房屋顶3mm厚SBS改性沥青防水卷材翻修、放水塔启闭机房屋顶3mm厚SBS改性沥青防水卷材翻修、溢洪道启闭机房地面地板砖铺设、放水塔启闭机房地面地板砖铺设、9道闸门钢绳保养、放水管支墩维修加固等内容。

2、项目绩效目标

沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目于2025年5月25日开工，2025年7月15日完工，2025年8月完成了该项目的竣（完）工验收工作。圆满完成了绩效目标任务。

3．项目资金申报相符性。

项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法（说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法）：
评价组通过座谈交流、查阅资料的方式，对该项目的专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。

项目资金申报及使用情况

项目资金申报及批复情况。

2025年1月17日《四川省水利厅关于做好2025年度小型水库维修养护项目相关工作的通知》（川水函〔2025〕86号）、2025年1月10日《攀枝花市财政局 攀枝花市水利局关于下达2025年中央水利发展资金预算的通知》（攀财资农〔2025〕2号）文件,将2025年度中央水利发展资金规模和总体任务分解下达6万元给攀枝花市胜利水利工程运行中心，用于沙坝田水库工程维修养护项目。

2025年4月14日，攀枝花市水利局以《关于2025年省级水利发展资金小型水库维修养护项目沙坝田水库建设项目实施方案的批复》(〔2025〕75号)文件对该项目进行了批复。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2025年1月10日，攀枝花市财政局下达项目经费6万元，用于沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目，资金到位及时。
2．资金使用。截至评价时间点沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目总投资为6万元（其中：中央财政资金6万元，自筹资金0万元），目前中央财政资金实际支出6万元，资金使用率为100%，资金支付与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目由相关科室向领导班子做出初步规划汇报后，由中心主任办公会讨论决定同意实施该项目。

（二）项目管理情况

项目采取公开比选方式确定施工单位，在比选、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《工程项目管理制度》执行。

（三）项目监管情况
市水利局对该项目事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

沙坝田水库2025年度工程设施维修养护项目已完成所有工程内容建设，该工程已经通过竣工验收。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。2025年沙坝田水库共蓄水约1600万m3，向胜利水库转供水1100万m3，向啊喇乡提供农业灌溉用水约120万m3，产生经济价值约100万元。

2．社会效益。确保水库水利工程安全、保护饮用水源、提高水质、保证下泄生态流量、促进社会稳定。

3．生态效益。保障了水库下游河流生态流量及村、社森林防灭火需水。

4．可持续效益。通过项目实施，保障了工程运行安全和人民生命财产安全、促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。

5．服务对象满意度。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过项目实施，保障了工程运行安全和人民生命财产安全、在促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。

（二）存在的问题

无

（三）相关建议
下一步我中心将加强项目预算绩效目标制定的精细化程度，尽可能减少实际金额与预算金额的偏差。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

2025年度专项项目绩效自评报告
（胜利水库除险加固项目）
一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市水利局在该项目中主要履行以下职能：一是统筹规划与审批，负责项目初步设计方案的报审与投资计划的申报；二对工程质量、安全、进度、投资进行全程监督，确保项目合规推进；三是验收与移交督导，组织项目下闸蓄水验收、水保专项验收、档案验收、竣工验收，监督资产移交及后期运行管护责任的落实
项目立项、资金申报的依据。

2019年4月攀枝花市胜利水利工程运行中心委托“南京水利科学研究院”承担大坝安全评价工作。2020年12月省水利厅印发了《四川省水利厅关于印发晃桥水库、胜利水库、 高堰沟水库、跃进水库大坝安全鉴定报告书的通知》（川水函〔2020〕1806号）鉴定胜利水库为“三类坝”。2021年5月，水利部大坝安全管理中心对胜利水库大坝安全鉴定成果进行核查，核查结论为“三类坝”，属于病险水库，存在安全隐患。2024年1月3日，四川省水利厅印发《攀枝花市胜利水库除险加固项目初步设计报告技术审查意见的通知》（川水函〔2024〕113号）同意初步设计报告编制内容。

2023年底，在市水利局悉心指导下，胜利中心抢抓万亿国债政策机遇，加紧胜利水库除险加固项目包装申报，加快完善报批要件，项目获批总投资7945万元，下达国债资金6300万元，2025年下达地方配套资金1645.43万元。
资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2024年1月12日，印发了《攀枝花市胜利水利工程运行中心关于成立攀枝花市胜利水库除险加固项目领导小组及工作专班的通知》（攀水胜运〔2024〕1号文件，成立领导小组和工作专班，由景志飞同志任项目负责人，廖正科同志任技术负责人，相关科室负责人任成员，专班下设综合协调组、工程建设组、质量安全组、财务及后勤保障组。2024年4月10日，印发了《攀枝花市胜利水库除险加固工程财务管理办法》、《攀枝花市胜利水库除险加固项目建设工程价款结算支付制度》、《攀枝花市胜利水库除险加固项目合同管理办法》等，形成有效的内部控制机制。
资金支付严格按照合同管理，按工作进度拨付资金，工程款支付时有监理、项目负责人、技术负责人共同签字。该项目所有款项支付均实行经办人申请-组长签署意见-财务及后勤保障组审核-技术负责人审批-项目负责人审批，确保项目资金专款专用。不存在挤占、挪用、截留、置换、弄虚作假等问题。
资金分配的原则及考虑因素。胜利水库除险加固项目资金严格执行国债资金管理办法，按专款专用的原则对项目资金进行申请和支付。
（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。大坝除险加固、放空隧洞和放水隧洞改造加固、更换金属结构和启闭设备、溢洪道修整、右岸近坝库岸边坡及挡墙处理、大坝观测设施恢复完善、完善集雨区水文测报站网和建立大坝安全监测自动化系统、下游报警设施、水库管理房修缮、防汛道路改扩建、新增工程信息化系统、新建防汛仓库和信息化管理中心等。
项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。项目于2024年4月25日开工，2024年11月28日完工；2024年12月6日通过单位工程验收；2024年12月10日通过合同工程完工验收；2025年5月16日通过下闸蓄水验收；2025年10月23日通过档案验收；2025年12月25日取得竣工财务决算批复；2025年12月26日通过竣工验收。胜利水库除险加固项目消除了工程安全隐患，提升了水库形象，提高了水库信息化、规范化管理的水平和能力。
分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
评价组通过实地现场勘察、查阅资料的方式，对该项目的专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

根据四川省财政厅、四川省水利厅《关于下达增发国债水利领域项目补助资金预算的通知》（川财建〔2024〕3号），2024年1月12日，攀枝花市财政局、攀枝花市水利局印发《攀枝花市财政局 攀枝花市水利局关于下达增发国债水利领域项目补助资金预算的通知》（攀财资投〔2024〕1号）向市胜利水利工程运行中心下达6300万元预算项目经费，用于胜利水库除险加固项目建设。攀枝花市发展和改革委员会以《关于同意攀枝花市胜利水库除险加固项目调整建设内容的复函》（攀发改函〔2024〕47号）对胜利水库除险加固项目进行了批复。2024年9月13日，《攀枝花市财政局关于下达胜利水库除险加固项目（国债水利领域项目）配套资金的通知》（攀财资投〔2024〕78号），下达资金额度1645.43万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位情况
2024年1月12日，下达国债资金6300万元，2025年7月10日下达地方配套资金1645.43万元用于胜利水库除险加固项目建设，资金到位及时。
资金使用。

截至评价时点，胜利水库除险加固项目实际支出增发国债资金6300万元，地方配套资金96.90万元，资金支付未超计划。

（三）项目财务管理情况。

胜利水库除险加固项目资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，及时进行账务处理，会计核算规范，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

胜利水库除险加固项目由相关科室提出规划后，由中心主任办公会讨论决定项目实施，报攀枝花市水利局同意，经四川省水利厅组织审查，攀枝花市发展和改革委员会批复实施，圆满完成建设与支付任务。
（二）项目管理情况。
项目采取公开招标方式确定中选单位，在招标、施工、验收、决算等各个环节，严格按照《中华人民共和国招投标法》《中华人民共和国政府采购法》《水利工程项目建设管理规定》《水利水电工程施工质量检验与评定规程》《水利水电建设工程验收规程》《水利基本建设项目竣工财务决算编制规程》等法律法规执行。
（三）项目监管情况。

市水利局对该项目事前、事中、事后进行全程监管。
四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

胜利水库除险加固项目已按批复的建设内容按时完成，该项目已经通过竣工验收。

（二）项目效益情况。

1．经济效益。胜利水库与沙坝田水库联合运行，供金江、大龙潭、大田、仁和及啊喇共5个乡镇约8万亩耕地灌溉用水及灌区生产生活用水，促进地方经济持续发展。

2．社会效益。通过项目建设，确保了水利工程安全运行，保障了灌区农业生产用水、应急保障用水，维护了社会稳定。

3．生态效益。保障了水库下游河道生态流量，改善水生态环境，促进地区生态和谐发展。

4．可持续效益。通过项目实施，保障了工程运行安全和水库下游人民群众生命财产安全，为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

5．服务对象满意度。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过实施胜利水库实施除险加固项目，消除了水库安全隐患，提升水库工程形象，提高水库信息化、规范化管理的水平和能力。

（二）存在的问题。

无


（三）相关建议。

下一步我中心将加强项目预算管理和绩效目标管理，尽可能减少实际金额与预算金额的偏差。

攀枝花市胜利水利工程运行中心

2025年度专项项目绩效自评报告
（胜利水库灌区计量和视频监控设施建设项目）

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

市水利局在该项目中主要是提出资金分配建议方案，协同财政部门做好资金预算分解下达工作，指导和监督资金使用，确保资金专款专用，提高资金的使用规范性，安全性和有效性。定期对项目进行监督检查，及时发现和解决项目实施过程中出现的问题，协同做好预算绩效管理工作，组织开展绩效评价等职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。根据攀枝花市人民政府关于印发《攀枝花市胜利水库及灌区水权水价改革实施方案》的通知（攀府发〔2024〕4号）文件方案要求2024年6月底前完成胜利水库灌区干渠9处用水单元计量监测设施，为水权初始分配和交易提供基础支撑，计划资金50万元。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。我中心制订了资金管理办法，按规定编制预算；制定了预算执行计划，严格执行预算，对预算执行过程及结果进行了监督。
4.资金分配的原则及考虑因素。我中心按节约高效的资金分配原则对项目资金进行申请和支付。
（二）项目绩效目标。

1.项目主要内容。按要求完成胜利水库灌区干渠9个片区，共计9处（阿署达支渠出口1处、龙树湾阿署达支渠进口1处、龙树湾阿署达金江分水口1处、龙树湾乐弄分水口1处、三棵树分水口1处、白岩子暗渠分水口1处、大份田分水口1处、放水洞出口1处、放空洞出口1处）计量设施及视频监控安装。
2.项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。2024年6月30日前完成胜利水库灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装，按要求完成灌区9个片区划定完成9处计量及视频监控安装。
3.分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。项目经费申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。

评价组通过实地现场勘察、查阅资料、走访调查的方式，对该项目的专项预算管理、绩效结果运用以及是否存在违规违纪等方面进行了综合评价。
二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按照资金管理办法申请市财政资金50万元，并获得财政局批复，要求采取项目完工报账制方式开展。项目通过竞争性磋商方式确定灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装费用为25.4215万元、胜利水库用水单位分水口计量监控及闸门自动化设施设计施工总承包费用为29.826万元。

（二）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。2024年9月21日，攀枝花市财政局下达项目经费11万元，2025年2月6日下达项目经费20万元，2025年12月2日下达项目经费2万元。用于胜利水库灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装工程，资金到位及时。
2．资金使用。截至评价时，胜利水库灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装工程实际支出43.44万元，无质保金，资金使用率为100%。资金支付与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

胜利水库灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装工程资金管理严格遵守相关法律法规，严格执行财务管理制度，对项目专项资金实行单独核算、专款专用的原则，无专项资金被挤占、截留和挪用现象。

三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。

胜利水库灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装工程由相关科室提出规划，由中心主任办公会讨论决定实施。
项目管理情况。

项目采取公开比选方式确定项目施工单位，在比选、公示、建设、验收等各个环节，严格按照《政府采购法》、《水利工程项目建设管理制度》执行。
项目监管情况。

市水利局对该项目事前、事中、事后全程监管。

四、项目绩效情况


（一）项目完成情况。

胜利水库灌区计量监测视频监控及闸门自动化设施安装项目已完成所有工程内容，该项目已经验收并交付使用。
（二）项目效益情况。

1．经济效益。按灌区9个片区划定9处流量计量和视频监测安装。
2．社会效益。确保灌区水利工程安全、节约水资源、提高供水保障、促进社会稳定。

3．生态效益。保障了灌区河流生态流量及村、社森林防灭火需水。

4．可持续效益。为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障。

5．服务对象满意度。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。
五、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过项目实施，保障灌区开展水权水价改革在各片区用水计量方面提供了依据，对促进水资源的可持续利用和保护生态环境等方面发挥了重要作用。根据对灌区群众的调查，满意度95%以上。
（二）存在的问题。

无


（三）相关建议。

下一步我中心将加强项目预算绩效目标制定的精细化程度，尽可能减少实际金额与预算金额的偏差。
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